2017年第3号（总第144号）目录

（二○一七年五月二十五日公告）

·1·云南省人力资源和社会保障厅2015年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结果公告

·5·云南省审计厅关于全省2013年至2015年科技项目资金管理使用情况审计结果公告

·10·云南省审计厅关于大理州本级“十二五”水污染防治资金管理使用情况审计结果公告

·14·云南省审计厅关于丽江市本级“十二五”期间水污染防治资金管理使用情况审计结果公告

·18·云南省审计厅关于玉溪市本级“十二五”期间水污染防治资金管理使用情况审计结果公告

·23·云南省审计厅关于西双版纳傣族自治州2013年至2015年口岸建设专项资金管理使用情况审计结果公告

·27·云南省审计厅关于云南报业传媒（集团）有限责任公司2015年度资产负债及损益情况审计结果公告

·31·云南省审计厅关于临翔区鸭子塘水库项目跟踪审计结果公告

·33·云南省审计厅关于双江韭菜坝水库项目跟踪审计结果公告

·36·云南省审计厅关于云龙县勒子箐水库工程建设项目跟踪审计结果公告

·39·云南省审计厅关于丽江机场改扩建建设项目决算审计结果公告

·41·云南省审计厅关于华夏中等专业学校搬迁新建项目（一期）竣工决算审计结果公告

·43·云南省审计厅关于景谷（永平）至临沧（博尚）段二级公路项目竣工决算及效益情况审计结果公告

·45·云南省审计厅关于驰宏锌锗股份有限公司电锌及渣综合利用工程竣工决算审计结果公告

·48·云南省审计厅关于文山至都龙二级公路竣工决算及绩效情况审计结果公告

主办单位：云南省审计厅

通讯地址：昆明市五华山北后楼

邮政编码：650021

电    话：（0871）63633386

承印单位：云南省人民政府机关印刷厂

准印证号：云新出（2016）准印连字第Y00463号

云南省人力资源和社会保障厅2015年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制

情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅派出审计组，于2016年1月至4月，对云南省人力资源和社会保障厅（简称人社厅）2015年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计，并延伸审计了云南省就业局（简称就业局）、云南省军队转业干部培训中心（简称军转培训中心）、云南省社会保障卡制作发行中心（简称制卡中心）、云南省职业技能鉴定中心（简称鉴定中心）、云南省军队转业干部安置工作小组办公室（简称军转办）等8个单位。

一、基本情况

人社厅是省政府组成部门，主管全省人力资源和社会保障工作，属省级财政一级预算单位，机关内设38个职能处（室）；下属事业单位20个，企业1个。截至2015年底，核定机构编制22个，实有22个；核定人员编制1 078人，实有878人；核定车辆编制14辆，实有车辆14辆。

审计结果表明，2015年度人社厅能按程序编制预算，及时批复下属单位的预算，并按规定拨付资金。进一步强化资金和资产的管理，保证了工作的正常开展。但部分管理制度未得到严格执行，在预算执行以及资金管理使用等方面还存在一些需要纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）以前年度未整改问题。

1.截至审计时，机关固定资产管理职责不清，分工不明确，购置的有关新农保信息系统的设备未建“固定资产卡片”实物账问题未全部整改完毕。

2.截至审计时，机关会议费接待费支出不规范、公务卡结算制度执行不够严格问题仍存在。

（二）部门预决算方面存在的问题。

1.2015年，部门预算编制不完整，未将所属单位部分事业收入、经营收入等纳入部门预算管理，涉及收入4 730.34万元、支出818.21万元。

2.军转培训中心国有资产有偿使用收入未纳入预算管理，涉及资金334.25万元。

（三）预算执行方面存在的问题。

1.将零余额账户资金转到预算单位银行账户，涉及资金212.6万元。

2.政府采购程序不规范，流程不严谨，涉及资金362万元。

3.资产核算不规范，涉及资金1 646.29万元。

4.往来款长期挂账，涉及资金863.26万元。

5.制卡中心财务核算不规范。

（四）公务支出和公款消费方面存在的问题。

部分接待费报销不符合相关规定，涉及资金58.88万元。

（五）存量资金方面存在的问题。

2015年其他资金418.61万元，已连续结转结余两年。

（六）其他方面存在的问题。

所经办的1家企业未按规定清理脱钩。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，省审计厅已按照国家法律、法规的相关规定作出了处理并及时出具了审计报告。对以前年度未整改问题，人社厅应及时纠正；对部门预决算方面存在的问题，人社厅和军转培训中心今后在编制预算时应将以上收支纳入预算，统一管理；对将零余额账户资金转到预算单位银行账户的问题，已移送省财政厅依法进行处理；对政府采购程序不规范、流程不严谨的问题，责成人社厅规范本部门政府采购程序，严格审核；对资产核算不规范问题，人社厅应将项目经费先通过“预付账款”“在建工程”核算，在取得验收资料后记入相应资产；对往来款长期挂账问题，人社厅应督促各下属单位清理往来款项；对制卡中心财务核算不规范问题，责成人社厅督促制卡中心执行新的《事业单位会计制度》和相应的《事业单位会计准则》，规范会计核算；对公务支出和公款消费方面存在的问题，人社厅应加强审批管理，完善公务接待手续，对不符合要求的接待不予报账，规范公务接待管理；对存量资金方面存在的问题，人社厅应尽快履行结转经费的开支审批手续，将资金用于社保数据收集整理，发挥资金效益；对其他方面存在的问题，人社厅应按照国家关于党政机关与所办经济实体脱钩的规定进行清理脱钩。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：加强预算管理，提高预算的完整性和规范性、健全完善内控机制，规范财务收支行为、加强资产和资金管理，防止国有资产流失。

四、审计发现问题的整改情况

人社厅针对审计发现的问题，及时召集相关职能部门对审计发现的问题进行专题研究，认真梳理，提出要求限时整改，责任到人，目前问题已整改完毕。

（一）对以前年度未整改问题。一是按照行政事业单位国有资产管理有关规定，明确了新农保信息系统固定资产的核算和管理部门，做到账、卡、实物相符；二是建立健全制度机制，相继出台了《厅机关经费报销审批流程》等规范性文件，对经费开支的审批流程、审批权限、报销顺序、报销凭证，特别是公务接待清单制度的执行提出了严格具体的要求。

（二）对部门预决算方面存在的问题。已在2017年部门预算编制中，将所属单位事业收入、经营收入等纳入预算。

（三）对预算执行方面存在的问题。经请示省财政厅，将转出的零余额账户资金调整用于对应的自主择业军转干部退役专项资金；制定出台了《关于进一步明确政府采购行为相关要求的通知》，规范政府采购流程，严格采购经费开支审核，并请纪检、内审等部门对重大项目的政府采购过程进行跟踪监督；结合2016年资产清查工作，聘请会计师事务所对资产进行核查和清理，对往来款问题正在进行取证，出具专项审计报告，已上报财政厅核实。

（四）对公务支出和公款消费方面存在的问题。对报销单据不符合规定的接待费已责成经办人清退，并于2016年7月全额缴入国库；

（五）对存量资金方面存在的问题。连续结转两年的专项资金，已全额按项目实施方案审批使用完毕。

（六）对其他方面存在的问题。所经办的1家企业已于2016年12月经云南省工商行政管理局准予注销。

云南省审计厅关于全省2013年至2015年科技项目资金管理使用情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2016年5月至9月，云南省审计厅对全省2013年至2015年科技项目资金管理使用情况开展了审计调查，并对重要事项进行了追溯。共抽查了省本级、12个州（市）、44个县（市、区）的科技、财政部门和334个项目单位、864个科技项目，项目财政科技资金17.64亿元。

一、基本情况

2013年至2015年，全省各级财政预算安排科技资金134亿元，占同期财政一般公共预算支出的1%，其中：省级安排71亿元，占全省财政科技资金的53%，省以下安排63亿元，占47%；财政科技投入比率居全国第27位。

审计调查结果表明，科技主管部门不断加强科技项目和资金的管理，积极发挥科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用。财政部门积极筹措资金，有力保障了科技事业的发展和科技项目的实施。但审计调查也发现，全省区域科技进步水平低，区域创新能力不足，存在科技投入低，创新驱动效果不明显，财政科技资金安排不合理，科技项目管理不完善，科技资金使用效益不高等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）权力责任清单公布和运行存在不规范的问题。

1．权力责任清单公布口径不一致、分类不统一。省级和16个州（市）科技行政主管部门公布共计794项，其中省级40项，州（市）754项。省级涉及3个类别，州（市）涉及9个类别；清单数量最多的有76项，清单数量最少的仅6项。

2．10个州（市）将应当取消的科技成果鉴定列入权力清单。

（二）科技创新与进步方面存在创新能力不足和科技发展水平低的问题。

3．创新能力不足。2015年，体现区域创新能力的5个一级指标和124个具体指标中，可横向对比的58个比重指标中，我省居全国前10位的仅有6项指标，位居11至20位的有18项指标，其余34项指标位居全国后列，其中位居全国后3位的有10项指标。

4．科技发展水平低。2015年全国综合科技进步水平指数为66.49%，云南省为38.84%，居全国第28位；体现区域科技进步水平的5个一级指标分别居全国17位、21位、28位、30位、31位。

（三）科技投入方面存在投入少和财政科技资金被大量用于非科技领域的问题。

5．全社会研究与试验发展（R&D）经费投入不足。2013年至2015年，全省社会研究与试验发展（R&D）经费投入合计275.14亿元，占同期地区生产总值（GDP）的0.72%，低于2.05%的全国平均水平，R&D经费投入强度在31个省（市、自治区）中排名第26位。

6．财政科技投入低。2013年至2015年，全省财政科技投入合计134.29亿元，占同期财政一般公共预算支出的1.01%，其中2014年为0.97%，低于4.25%的全国平均水平，在31个省（市、自治区）中排名第27位。

7．财政科技资金被大量用于非科技领域。审计对财政部门安排的134.29亿元财政科技资金指标支出情况进行核对分析，发现有24.30亿元被用于非科技领域，占18%。

（四）科技项目管理方面存在立项程序不规范、项目进度缓慢、部分项目涉嫌虚假等问题。

8．6个单位的8个项目涉嫌虚假，涉及财政资金1 160万元。

9．12个项目不符合立项条件，涉及财政资金2 853.3万元。

10．8个单位的8个项目不具备实施条件，涉及财政资金1 470万元。

11．15个单位20个项目进度缓慢或逾期未完成，涉及财政资金5 585万元。

（五）项目资金管理使用中存在虚列支出、使用虚假发票、挤占挪用、违规转入个人账户、资金闲置和绩效低下等问题。

12．11个单位虚列支出套取资金572.79万元。

13．9个单位以虚假发票入账报销费用1 592.41万元。

14．9个单位挤占挪用项目资金575.54万元。

15．项目终止后未及时缴回财政资金200万元。

16．巨额科技资金闲置、绩效低下。云南省科技投资管理有限公司、云南空港国际科技创新园开发有限公司累计收到财政科技资金11.69亿元，除用于科技创新园征地拆迁等支出1.47亿元外，其余财政资金形成闲置，闲置资金被大量用于购买理财产品。

17．4个项目单位未依法向审计提供资料。分别是云南省科技创业投资公司、云南邦格农业集团有限公司、普洱市林鑫食用菌有限公司、楚雄州云南森欣神秘果生物科技有限公司。

18．部分单位存在未严格履行政府采购程序、违规转移零余额账户资金和支付项目资金，未按规定取得规范票据等问题。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，省审计厅已经按照国家法律、法规的规定，对省本级和12个州（市）、2个县（市）出具审计调查报告15份，下达审计决定9份，要求收回、收缴财政资金1 341.58万元，归还被挪用资金432.87万元，移送司法、纪检、财政、税务等有关事项10件。为此审计建议，进一步加大全省科技投入力度，提升科技实力；抓好全省科技创新规划，突出区域地域优势；完善科技创新体制机制；健全社会信用黑名单管理体系。

四、审计发现问题的整改情况

省科技厅和各州（市）高度重视审计发现问题的整改工作，省科技厅成立了由厅长任组长的审计整改工作领导小组，先后3次召开会议部署整改工作，按照“谁立项、谁负责”的原则，制订了整改工作方案，逐项分解整改任务，明确责任人和责任单位，要求做到内部问题专题处理、外部问题责成处理，所有问题必须有回应。12个州（市）和2个县（市）均按照审计报告和审计决定的要求进行了整改，能够及时整改的已经整改到位，不能及时整改的也制订了相应整改措施。截至目前，省科技厅已督促项目资金投入使用7.38亿元，省财政厅收回统筹安排使用3.04亿元、成立C基金安排5 000万元、成立风险补偿基金安排4 600万元，省科技厅、财政厅拟定了4亿元科技成果转化基金的使用方案，出台了《关于进一步规范科技项目资金管理的通知》等6个管理规定，初步实现了对科技项目从立项管理、资金使用、过程监督、项目验收、绩效评价到失信处罚的全过程规范化管理。

云南省审计厅关于大理州本级“十二五”水污染防治资金管理使用情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2016年6月至7月，对大理州本级“十二五”水污染防治资金管理使用情况进行了审计。

一、基本情况

（一）水污染资金投入及拨付情况。

大理州水污染防治财政总投资规模316 200万元，其中：各县（市）水污染防治财政总投资305 769万元、州本级相关部门10 431万元。

中央、省及大理州财政安排水污染防治资金191 483.88万元，其中：上级下达151 969万元、州本级预算39 514.88万元；拨付州本级各部门10 430.68万元、下达各县（市）181 053.2万元。

（二）水质监测情况。

大理州在境内江河湖泊常设50个监测点和监测断面，对水环境变化进行监控。水环境检查结果显示，全州水环境总体未出现水质污染恶化的情况，个别监测断面水质有所变化。

2015年，全州12个县级城市共监测17个集中式生活饮用水水源。监测结果显示：12个水源水质达标，占70.6%；5个水源水质超标，占29.4%。

（三）水污染防治目标完成情况。

2016年，省政府对大理州“十二五”主要污染物总量减排目标任务完成情况考核结果为“合格”。其中：大理州“十二五”期间化学需氧量削减4.76%、氨氮削减5.55%。

大理州对所辖12个县（市）人民政府和有关单位的“十二五”主要污染物总量减排目标任务完成情况进行了考核。其中：宾川县等7个单位为优秀，鹤庆县等9个单位为合格，漾濞县等4个单位为基本合格。

大理州建成41个敏感区监控断面，其中：国控11个、省控14个、州控16个。

（四）水污染防治项目建设及绩效情况。

大理州12个县（市）环保部门水污染防治建设项目93个（含4个“十三五”续建项目）。截至2015年末，尚在施工阶段11个、决算阶段6个、投入运行76个。规划总投资178 008.24万元，实际到位122 955.17万元，到位资金占规划总投资的69.07%。

大理州2011年至2015年县城生活污水处理厂由5座增加到13座并投入运行使用，实际处理污水能力2015年达4 495.89万吨/年；实施畜禽养殖减排项目79个，规模化养殖工程实施率达73%，超额完成国家要求60%的目标任务。

（五）环保部门监督管理职责履行情况。

大理州保持洱海Ⅱ类水质总数达9个月，全州13座污水处理厂日均处理污水14.13万吨，达到设计能力的65.72%，规模化养殖工程减排实施率达73%，共计收取排污费6 384万元，建立33家州级重点污染源监察企业“一企一档”，12个县（市）完成753家“一企一档”建立工作。

（六）以前年度审计发现问题整改情况。

大理州政府对2015年云南省审计厅在云南省九大高原湖泊水污染综合防治审计调查发现的部分项目进度缓慢、污水处理设施闲置等20项问题，已按审计要求完成整改13项，正在整改7项。

审计结果表明，“十二五”期间，大理州委、州政府高度重视水污染防治工作，以洱海流域保护治理为重点，以环境质量改善为核心，强化体制机制建设，落实主体责任，确保水污染防治重大政策及重大部署的贯彻落实，为全州人民群众的身体健康和经济社会可持续发展提供了环境安全保障。

二、审计发现的主要问题

（一）“十二五”期间水污染防治资金未能完全投入到位、部分项目建设进度缓慢。

十二五期间，大理州应建成89个项目的初设批复概算总投资为　　162 951.42万元。截至审计时，实际到位资金为118 144.17万元；未到位资金为44 807.25万元，占概算总投资的27.50%；部分水污染防治项目建设进度缓慢，其中：尚在施工阶段7个、决算阶段6个。

（二）主要污染物总量减排目标任务未完成。

大理州“十二五”期间的减排目标：“2015年化学需氧量排放总量在2010年基础上削减6.0%、氨氮削减7.5%”。至2015年，大理州化学需氧量排放总量（计新增排放量）实际削减4.76%、氨氮实际削减5.55%。

（三）巍山等5个县集中式饮用水水源地部分水质指标超标。

三、审计处理情况及建议

针对审计发现问题，省审计厅已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。对资金未能完全投入到位、部分项目建设进度缓慢问题，责成大理州人民政府加大统筹协调力度，多渠道筹集项目资金，解决项目资金不足的困难，并加快项目建设进度；对主要污染物总量减排目标任务未完成问题，责成大理州人民政府将减排任务逐项分解落到实处，确保“十三五”减排目标任务完成；对巍山等5个县集中式饮用水水源地部分水质指标超标问题，责成大理州人民政府督促有关县级政府加强饮用水源地保护，改善饮用水源地水质，督促弥渡县加紧大横箐水库建设，早日实现对县城供水。

针对审计发现问题，省审计厅建议：进一步提高对全州水污染防治工作重要性的认识；进一步强化“一岗双责”和水污染防治规划的贯彻落实；进一步加大财政资金的投入力度和环保项目建设的实施进度；进一步加大对洱海入湖河道的治理力度。

四、审计发现问题的整改情况

大理州委、州人民政府高度重视审计发现的问题，并针对问题积极进行了整改：一是加强水污染防治资金管理，指导好祥云县、洱源县做好水污染防治项目资金贷款相关工作；对财政资金支持项目的绩效完成情况进行督促、检查和考核；逐一落实核对水污染防治项目，组织落实验收，对续建项目分阶段落实了施工计划。二是大理州人民政府以抓主体责任落实等措施，确保“十三五”主要污染物总量减排目标任务的完成。三是弥渡县大横箐水库预计2017年实现供水，彻底解决水源地超标问题；南涧县等其他4县将进一步强化水源地防护措施，加强库区水土保持工作，加紧建设水源地周边水源涵养林，确保饮用水源地供水安全。

云南省审计厅关于丽江市本级“十二五”期间水污染防治资金管理使用情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2016年6至7月，省审计厅对丽江市本级“十二五”期间水污染防治资金进行了审计，抽查了13个水污染防治项目，对有关情况进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

“十二五”期间，丽江市财政共下达水污染防治资金55 782万元，实施泸沽湖水污染防治规划项目9个，规划项目总投资28 960万元；实施程海水污染防治规划项目3个，规划项目总投资1 100万元。截至2016年6月，泸沽湖水污染防治项目已完工6个，在建2个，调减1个；程海3个水污染防治项目全部完成。

审计结果表明，“十二五”期间，丽江市政府认真贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于水环境保护、改善生态环境的决策部署，在推进重点流域水污染防治，促进污染物减排、水环境质量改善等方面做出了积极努力。经上级考核，丽江市“十二五”主要污染物总量减排目标责任为合格，泸沽湖、程海水污染综合防治考核结果分别为优秀和良好。水环境的改善对促进地方经济社会可持续发展起到了积极的作用，但也存在规划项目建设任务未完成、项目基本建设程序不合规、项目资金闲置、项目建设效益发挥不充分等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）泸沽湖旅游区供水工程建设工程项目结余资金500万元，长期闲置未交回财政。

（二）华坪县住建局将渗滤液工程建设资金29.07万元用于弥补城市生活垃圾场建设资金缺口。

（三）项目建设措施不落实，部分项目推进缓慢，至今未完成建设任务。

1.泸沽湖湖滨生态带建设工程项目因建设用地不未落实，影响项目建设的进一步实施。

2.泸沽湖水环境保护所建设因用地一直无法落实，至今仍未开始建设。

3.泸沽湖入湖河道生态治理项目推进缓慢。

4.丽江市农业固体废弃物收集站项目，仅完成了华坪县的建设，其余3个县还未开始建设。

（四）自行调整泸沽湖景区基础设施建设项目实施方案，对水污染防治目标的实现带来不利影响。

（五）部分项目建设管理不到位，基本建设程序不合规，手续不完整。

⒈泸沽湖旅游基础设施建设项目中的附属（绿化）工程78.56万元、室外沥青工程90.43万元无相关招投标程序文件资料；新增工程70.54万元未与施工单位签订施工合同。

2.泸沽湖湖滨生态带建设项目（落水村）增加的511.49万元工程未进行招投标，也未签订施工合同。

3.华坪县马鹿梁子天坑保护工程无项目立项批复、环境影响评价报告等审批资料，并且工程超中标价50.61万元未办理相关审批及变更手续。

（六）华坪县垃圾场渗滤液处理项目存在工程内容重叠，重复结算的情况。

（七）泸沽湖污水排放管网建设项目与沿湖12个村落农村环境综合整治项目实施单位之间沟通协调不够，造成项目建设效益没有得到充分发挥。

（八）部分水源地存在保护责任不清、标识指示不明、擅自筑坝取水和倾倒垃圾等问题。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。对于部分项目推进缓慢的问题，要求相关单位尽快完善项目建设措施，抓紧施工，尽快完成项目建设任务；对于自行调整项目实施方案的问题，要求相关单位向主管部门作出专题说明，按规定程序补办相关手续；对于部分项目基本建设程序不合规、手续不完整的问题，要求相关单位完善基建审批手续，给予相关责任单位和个人警告或者通报批评；对于项目工程内容重叠，重复结算的问题，要求华坪县住建局报请相关部门进行工程决算审计；对于项目实施单位之间沟通协调不够，项目建设的效益未得到充分发挥的问题，要求相关单位尽快完善项目间的衔接措施，发挥项目的整体作用；对于水源地保护中存在的问题，要求相关单位加强水源地保护，并对存在的问题进行整改。

针对存在的问题，省审计厅建议：一是加快项目建设进度，切实落实水污染防治责任；二是完善沟通协调机制，提高项目建设的效益；三是提高资金使用效率，减少闲置，杜绝浪费；四是完善基建程序管理，严格控制项目投资。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，丽江市人民政府高度重视，已责成相关单位提出具体的整改落实措施，认真进行了整改。对于泸沽湖旅游区供水建设项目结余资金长期闲置的问题，审计期间已将闲置资金上缴丽江市财政局；对于将渗滤液工程建设项目资金用于弥补城市生活垃圾场建设项目资金缺口的问题，华坪县住建局已在审计期间归还了渗滤液处理工程专项资金；对于部分项目推进缓慢的问题，丽江市已采取相关措施加快前期工作，积极推进项目建设；对于自行调整项目实施方案的问题，丽江市已专题上报有关部门，将按规定程序补办相关手续；对于马鹿梁子天坑保护工程基本建设手续不完整的问题，华坪县已在审计期间补充完善了相关审批手续及资料；对于项目工程内容重叠，重复结算的问题，华坪县承诺严格按照工程决算、审计的相关要求完善竣工手续；对于项目实施单位之间沟通协调不够，项目建设的效益没有得到充分发挥的问题，已完善了相关管网建设，基本解决了各工程项目之间污水管网衔接的问题；对于水源地保护中存在的问题，已加大宣传、巡查力度，并建设完善了相关隔离保护设施。

云南省审计厅关于玉溪市本级“十二五”期间水污染防治资金管理使用情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定，2016年6月20日至8月5日，云南省审计厅对玉溪市本级“十二五”期间水污染防治资金管理使用情况进行了审计，抽查了玉溪市本级实施的3个水污染防治项目及3个垃圾处理项目，对有关情况进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

2011年至2015年，玉溪市财政共筹集水污染防治资金24.78亿元；共下达拨付水污染防治资金24.78亿元，其中：拨付市本级有关部门和单位13.12亿元、下达县级财政11.66亿元。

抚仙湖、星云湖、杞麓湖三湖“十二五”规划项目共计66个，规划总投资61.51亿元，批准投资47.83亿元。截至2016年6月，61个项目已完工；5个项目处于在建阶段。到位资金42.27亿元，累计完成投资44.93亿元。

二、审计发现的主要问题

（一）擅自调整使用水污染防治项目资金1.82亿元。

（二）抚投公司违规出借资金1亿元。

（三）抚管局坐收坐支资产转让费90万元。

（四）玉溪市水务公司扩大开支范围，发放职工通讯补助费等20.82万元，未纳入工资总额计缴个人所得税。

（五）抚管局多列支出61.86万元。

（六）玉溪市医疗废弃物未实现全覆盖处理，存在环境安全隐患。

（七）东风水库水质未达到饮用水标准，水质监测结果未上报省级监测部门，存在饮用水安全隐患。

（八）玉溪市生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设资金缺口大，导致渗滤液未能及时有效处理，存在环境安全隐患。

（九）抚仙湖水质个别监测点位出现水质超标和濒临超标的现象。

（十）三湖入湖河道水质堪忧，总氮成为主要制约因素。

（十一）部分污水处理厂未达到减排责任书的要求。

（十二）玉溪市城市垃圾综合处理厂焚烧车间停建搬迁造成项目投资损失684.01万元。

（十三）玉溪市城市生活垃圾综合处理厂未验收先运行。

（十四）山冲河、马料河治理项目存在项目重大变更未及时办理调整核准手续，且山冲河项目存在效益低下的问题。

（十五）规划项目实施进度缓慢，致使污水、垃圾、污泥未得到有效处理。

（十六）玉溪市对抚仙湖取水管理薄弱，存在违规取水和取水未履行报批手续等问题。

（十七）玉溪市部分项目未验先投，环评验收工作拖延的时间过长。

（十八）2015年云南省九大高原湖泊水污染防治审计调查反映的“江川县仙湖锦绣旅游发展置业有限公司在一级保护区违法新建灯塔，至今未拆除”的问题，到本次审计时仍未整改。

（十九）抚仙湖自然岸线和流域植被覆盖率有所降低。

（二十）抚仙湖一级保护区内秦家山村民搬迁后长期居住在临时活动板房，居住条件较差。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计厅已依法出具了审计报告。对擅自调整使用项目资金的问题，要求尽快向省级财政部门补办有关报批手续；对于违规出借资金的问题，要求及时收回借款；对于坐收坐支资产转让费的问题，要求加强非税收入管理，以后应杜绝此类问题发生；对于未纳入工资总额计缴个人所得税的问题，要求补交个人所得税；对于医疗废弃物未实现全覆盖处理问题，应在今后加强对自行处理医疗废弃物情况的监管；对东风水库水质未达到饮用水标准问题，要求加强管理，并如实将水库水质及使用情况上报省环境监测部门；对玉溪市生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设资金缺口大的问题，要求加大资金保障力度，并对现有渗滤液加强管理；对部分污水处理厂未达到减排责任书要求的问题，加强对未达到运行负荷率要求的4家污水处理厂的管理；对于玉溪市城市生活垃圾综合处理厂未验收先运行的问题，要求尽快办理项目变更及验收手续；对山冲河、马料河治理项目存在项目重大变更未及时办理调整核准手续的问题，要求尽快完善项目内容调整的核准报批手续；对于规划项目实施进度缓慢的问题，要求加快实施进度；对于违规取水的问题，要求将取水审批结果报省人民政府水行政主管部门备案；对部分项目未验先投的问题，要求环保部门加强对环保验收的管理力度。

针对审计发现的问题，审计建议：一是加大资金投入力度，强化专项资金管理；二是加强项目建设监管，完善项目后续管护；三是加强环境监督管理，关注环境安全隐患。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，玉溪市政府高度重视，及时组织相关单位部门整改落实。

（一）擅自调整使用水污染防治项目资金的问题，玉溪市政府已按照审计报告要求向省财政厅上报了调整资金的请示。

（二）违规出借资金的问题，易门县政府已将本金3000万元归还抚投公司，剩余7000万元经市政府批准同意，延期一年归还。

（三）对于职工通讯补助费未纳入工资总额计缴个人所得税的问题，玉溪市水务公司将按规定补交个人所得税。

（四）玉溪市城市垃圾综合处理厂焚烧车间停建搬迁造成项目投资损失的问题，玉溪市红塔区城管局正在研究原厂址建筑利用方案。

（五）玉溪市城市生活垃圾综合处理厂未验收先运行的问题，目前已完成可研调整，正在开展环评补充报告编制和初设调整工作，计划在2017年7月完成项目总体验收。

（六）山冲河、马料河治理项目存在项目重大变更未及时办理调整核准手续的问题，玉溪市发改委已同意工程变更。

（七）规划项目实施进度缓慢的问题，目前各县区均在积极推进项目建设，争取早日完成。

（八）玉溪市医疗废弃物未实现全覆盖处理的问题，两家医疗垃圾处理公司已增加签约医院，目前规范处理率达92.38%。

（九）东风水库未达到饮用水标准的问题，玉溪市政府争取上级补助资金，增加市级配套资金，力推整治工作。并于2016年12月起将东风水库的监测数据上报省环境监测中心。

（十）玉溪市生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设资金缺口大的问题，玉溪市政府建议科林公司将2338.95万元焚烧设备等款项退回红塔区财政，由玉溪市红塔区政府安排资金解决缺口资金问题。

（十一）部分污水处理厂未达到减排责任书要求的问题，相关县污水处理厂将新增管网，增加污水负荷率，同时对原有老管道进行污水截留和分流改造，加强管理，力争四县区污水处理厂负荷率达到60%以上。

（十二）对江川县江城花椒供水站无证取水的问题，玉溪市抚管局要求江川县政府按规定办理取水许可审批；对抚仙湖违规取水的问题，玉溪市政府已向省水利厅上报取水备案的请示。

（十三）玉溪市部分项目未验先投，环评验收工作拖延的问题，玉溪市政府将加大工作力度，力争在2016年底全部完成工作任务，并在今后严格按照规定进行环评管理。

（十四）江川县仙湖锦绣旅游发展置业有限公司在一级保护区违法新建灯塔的问题，玉溪市政府已召集市级相关部门及澄江县政府进行了专题研究，明确要求澄江县于2017年2月28日前将灯塔拆除。

（十五）抚管局多列支出的问题，在审计期间已经整改。

云南省审计厅关于西双版纳傣族自治州

2013年至2015年口岸建设专项资金

管理使用情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2015年11月至12月，对西双版纳傣族自治州（以下简称西双版纳州）2013年至2015年10月口岸建设专项资金管理使用情况进行了审计，并延伸审计了磨憨经济开发区、勐腊、勐海商务局及口岸办、财政等部门和辖区内部分口岸。

一、基本情况

西双版纳州境内有景洪港、西双版纳机场、磨憨口岸和打洛口岸4个国家级口岸，2个国家“十二五”规划拟新开放口岸和10条重点边境通道。2013年至2015年10月，中央及省级财政下达西双版纳州口岸建设专项资金12 270万元。

审计结果表明：2013年至2015年10月，西双版纳州各级政府加强口岸建设的政策落实，为口岸建设及运维工作提供了强有力的保障。口岸建设资金的投入，有效地保障了口岸的正常运转，提升了口岸的综合服务能力和通关便利化水平，为加快构建开放型经济新体制起到了积极作用。但在审计中也发现了一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）口岸项目建设存在的问题。

1.一个项目重复申报专项资金补助。

2.部分项目前期工作薄弱，工程进展缓慢。

3.7个在建项目未按建设程序开展项目建设。

4.部分建设项目未按规定招投标，涉及金额2 218.37万元。

（二）口岸建设专项资金投入、分配、拨付、使用和管理存在的问题。

1.州财政未及时拨付专项资金154万元。

2.口岸建设专项资金管理和使用中存在的问题。

（1）挤占、挪用口岸建设专项资金281.81万元；

（2）违反中央八项规定精神和“六项禁令”，涉及金额32.87万元；

（3）业务支出用途不明1万元；

（4）无发票报账5万元；

（5）接待费支出少计1.2万元；

（6）项目合同业务关系不清，与第三方（中间人）结算服务费83.8万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，省审计厅按照国家法律、法规，及时出具了审计报告和审计决定书。对于口岸项目建设存在的问题，要求西双版纳州人民政府督促相关单位按要求完善项目续建审批手续；严格执行工程款拨付规定，保障资金安全；补齐相关基建手续，加快项目实施进度；依法追究相关人员责任。对于州财政未及时拨付专项资金的问题，责成州财政及时下拨。对于挤占、挪用口岸建设专项资金的问题，要求将挤占挪用资金归还原渠道，并调整相关账务。对于违反中央八项规定精神和“六项禁令”的问题，要求严格整改并依法依纪追究相关人员责任。对于业务支出用途不明问题，要求相关单位进行专项清理，对违规违纪问题进行处理，并依法追究相关人员责任。对于无发票报账问题，责成西双版纳州人民政府督促相关单位进一步核查业务的真实性，对违规违纪问题进行处理，并依法追究相关人员责任。对于接待费支出不实的问题，要求加强审核把关和会计核算工作。对于项目合同业务关系不清的问题，责成西双版纳州人民政府督促相关部门进行核查，对违规违纪问题进行处理。

针对发现的问题，审计建议： 一是加强对国家财经法规法纪的学习，在行动上要做到切实贯彻落实；二是正确把握口岸运行维护费的开支范围及标准，合理安排使用资金；三是从申报、审批、建设、运行等各个环节进一步做好项目管理工作，提高资金使用效益。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，西双版纳州人民政府高度重视，及时召开专题会议研究部署整改落实情况，专门成立整改工作领导小组，认真落实整改工作。对于口岸建设项目存在的问题，已规范和完善了项目审批手续和基建程序，并加快了项目进度，对未按规定进行招投标的单位处以罚款13.31万元，对涉及的相关部门启动行政问责程序给予问责；对于州财政未及时拨付专项资金154万元的问题，已下达相关单位135万元，有19万元作为存量资金收回州财政；对于挤占、挪用口岸建设专项资金281.81万元的问题，已将挤占挪用资金归还原渠道，并调整相关账务；对违反中央八项规定精神和“六项禁令”的问题，对主要责任人进行了处理，并清退了相关资金；对于业务支出用途不明的问题，已对业务的真实性进行了核查，完善了相关手续；对于无发票报账问题，已补齐发票；对于接待费支出不实的问题，已进行清理并调整了账务；对于项目合同业务关系不清的问题，已补齐完善了相关合作协议，清退收回无合同的环评服务费8.8万元。

云南省审计厅关于云南报业传媒（集团）

有限责任公司2015年度资产负债及

损益情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2016年4月至8月，对云南报业传媒（集团）有限责任公司（以下简称云报传媒集团）2015年度资产负债及损益情况进行了审计，对有关事项进行了必要的追溯和延伸。

一、基本情况

云报传媒集团是由云南日报报业集团（以下简称云报集团）全额出资组建的法人企业，注册资本119 385.59万元，主要业务板块为报刊广告、印刷、发行和房地产开发。

截至2015年末，云报传媒集团拥有二级公司19家、三级公司8家、联营公司5家。2015年末资产总额481 935.94万元，负债总额307 947.45万元，净资产为173 988.48万元；当年实现营业总收入65 902.78万元，利润总额1 040.03万元，净利润808.36万元。

从审计结果看，云报传媒集团按照事业与企业、采编与经营“两分开”原则，积极整合内部资源，在不断加大主营业务经营和投资力度的同时，积极拓展其他经营业务，提升企业竞争力，为云南文化产业发展作出了积极贡献。但审计也发现，云报传媒集团存在会计核算不规范，会计信息不真实；部分重大经济事项决策不规范；组稿费、发行费管理混乱，存在较大税收和廉政风险等问题

二、审计发现的主要问题

（一）会计核算和财务管理方面存在的问题。

1.云报房地产公司少计费用，导致云报传媒集团合并会计报表虚增利润14 903.37万元。2.春晚传媒公司违规提前确认收入，导致2015年虚增利润683.26万元。3.云报传媒集团未按规定缴纳营业税税金及附加共计1 346.4万元。

（二）企业重大经济决策方面存在的问题。

1.云报传媒集团未经报批和评估，擅自协议转让重要子公司股权，国有权益存在较大损失风险。

2.云报传媒集团未报有关部门审批，擅自决策融资事项，涉及金额34 907.98万元。

3.云报传媒集团重要投资事项未按规定向相关部门备案，涉及金额　3 060万元。

（三）企业内部管理方面存在的问题。

1.云报传媒集团及部分下属单位“组稿费”、“工作经费”管理混乱，存在较大税收和廉政风险。2.云报传媒集团本部、经济传媒公司、经济日报社3家单位发放目标完成奖53.81万元，未代扣代缴个人所得税。

3.云报传媒集团及部分下属单位“发行费”管理混乱，存在较大廉政风险。

4.云报房地产公司未经集体决策和充分论证，签订房屋租赁合同显失公平，造成国有收益损失。

5.印刷物资公司和春晚传媒公司，生产经营过程中风险意识不强，业务操作不规范，导致巨额应收账款回收困难，且未按规定计提坏账准备。

6.云报传媒集团法人治理结构不完善。

（四）其他需要关注的事项。

1.印刷物资公司经营模式存在较大风险。

2.云报传媒集团融资方式不合理，成本高。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。对云报房地产公司少计费用和春晚传媒公司提前确认收入的问题，责成云报传媒集团督促相关公司做出账务调整；对云报传媒集团未按规定缴纳营业税金及附加的问题，要求尽快缴纳税款；对云报传媒集团未报批和评估，擅自协议转让重要子公司股权的问题，要求并依法追究相关人员责任，杜绝类似问题发生；对云报传媒集团未经有关部门审批，擅自决策融资事项和重要投资事项未备案的问题，要求今后严格按照相关规定执行；对云报传媒集团“组稿费”“工作经费”管理混乱，存在较大税收和廉政风险以及3家单位发放目标完成奖未代扣代缴个人所得税的问题，要求报业传媒集团补缴个人所得税，健全完善相关制度；对于云报传媒集团“发行费”管理混乱，存在较大廉政风险的问题，要求云报传媒集团今后列支相关成本费用必须取得真实合法票据，杜绝直接向个人发放“发行费”；对云报房地产公司未经集体决策和合理充分论证，签订房屋租赁合同显失公平，造成国有收益损失的问题，要求云报传媒集团对该问题进行调查，并依法追究相关人员责任；对印刷物资公司和春晚传媒公司，生产经营过程中风险意识不强，业务操作不规范，导致巨额应收账款回收困难，且未按规定计提坏账准备的问题，要求两家公司计提相应坏账准备，采取有效措施，降低风险，减少损失；对法人治理结构不完善的问题，要求云报传媒集团尽快依照规定设立监事会，完善集团法人治理结构。

针对存在的问题，审计厅建议：一是牢固树立科学的经营理念和价值取向。二是坚持依法经营，加强内控制度建设。三是加强风险监管，维护国有资产安全。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，云报传媒集团进行了积极整改。云报房地产公司少计费用和春晚传媒公司提前确认收入的问题，已作了账务调整；对云报传媒集团未按规定缴纳营业税金及附加的问题，已补缴相关税费1 524.23万元；对云报传媒集团未经报批和评估，擅自协议转让重要子公司股权的问题，已责令相关责任人作出书面检查；对云报传媒集团未经有关部门审批，擅自决策融资事项和重要投资事项未按规定向有关部门备案的问题，云报传媒集团承诺今后将严格执行相关规定；对云报传媒集团“组稿费”“工作经费”管理混乱，存在较大税收和廉政风险以及3家单位发放目标完成奖未代扣代缴个人所得税的问题，云报传媒集团已补缴个人所得税16.02万元，追回违规发票报账1.98万元，研究制定了《云南日报广告绩效工资管理暂行规定》《云南日报发行绩效工资管理暂行办法》，进一步规范了相关业务；对印刷物资公司和春晚传媒公司，生产经营过程中风险意识不强，业务操作不规范，导致巨额应收账款回收困难，且未按规定计提坏账准备的问题，相关公司已按规定计提了坏账准备；对于法人治理结构不完善的问题，云报传媒集团已向主管部门反映，努力完善。

对于审计建议，云报传媒集团已积极采纳，并逐步落实。

云南省审计厅关于临翔区鸭子塘水库项目

跟踪审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅自2014年6月至2016年3月，对临翔区鸭子塘水库管理局（以下简称：管理局）负责承建的鸭子塘水库项目（以下简称：鸭子塘水库）进行了跟踪审计。

一、基本情况

鸭子塘水库位于怒江水系南汀河流域昔铺河上游左岸支流大竹河上，地处临翔区忙畔街道办事处境内。水库工程等级为中型Ⅲ等，坝高67米，坝顶宽8米，坝顶长441米，总库容1119.2万立方米。项目批复概算投资24 885.8万元，截至审计时，已使用资金19 549.23万元。

项目在建设中履行了基本建设程序，实行了项目法人制、招投标制、监理制等工程管理制度，制定了相应的内部控制及工程质量管理制度，基本执行了基本建设拨款程序，但也存在施工单位多计工程价款问题。

二、审计发现的主要问题

施工单位多计工程价款1.37万元。

本次审计，施工单位送审金额1 427.24万元。经过审计，认定多计工程价款1.37万元，主要原因是：新增单价定额错套、部分工程量重复计算等。审计审定金额1 425.87万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程款的问题，责成管理局严格按照本次审计审定金额与相关施工单位进行结算。

针对审计发现的问题，审计厅建议：一是严格履行合同结算条款，对已完工项目尽快办理结算，加强对各种建设资料的收集、整理，及时分类、归档管理；二是严格遵守工程建设相关法律法规，执行国家招投标有关规定，加强对招标文件编写、评标审查等环节的控制，加强财务管理，严格按照相关要求规范核算，及时理清各项往来款；三是严格遵守国家土地政策，加强监督管理，督促相关单位规范征地拆迁行为。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，管理局积极整改。对施工单位多计工程款的问题，已按照本次审定的金额与相关施工单位结算，并调整了相关会计账目。

云南省审计厅关于双江韭菜坝水库项目

跟踪审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅自2014年5月至2016年9月，对双江县韭菜坝水库管理局（以下简称：管理局）负责承建的韭菜坝水库项目（以下简称：韭菜坝水库）进行了跟踪审计。

一、基本情况

韭菜坝水库位于沙河乡下巴哈村委会韭菜坝自然村，设计灌溉面积3.587万亩。建设内容主要由大坝、溢洪道、导流输水隧洞和灌溉渠等构筑物组成。大坝坝高39.4米，总库容1 122万立方米，年供水量1 051.79万立方米。干渠总长55.86公里，涉及沙河乡5个行政村21个自然村。项目批复概算投资23 875.68万元。截至审计时，账面已列投资13 017.93万元。

审计结果表明，项目在建设中履行了基本建设程序，实行了项目法人制、招投标制、监理制等工程管理制度，制定了相应的内部控制及工程质量管理制度，基本执行基本建设拨款程序。但也存在施工单位多计工程价款、多计待摊投资等问题

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程价款53.95万元。

本次审计，施工单位送审金额2 835.38万元。 经过审计，认定多计工程价款53.95万元，主要原因是：工程量计算错误、新增单价借用合同单价不合理等。审计审定金额2 781.43万元。

（二）多计待摊投资10.87万元。

管理局将其他项目支出3.15万元列入项目投资；将汛期补贴7.72万元列入项目投资。

（三）出借项目资金2 150万元。

管理局将项目建设资金2 150万元分别借给双江县沙河乡政府、双江县邦木河水库管理局、双江县南等水库输水干渠工程建设管理局，用于水库项目征地及工程款支付。

（四）缴纳森林植被恢复费104.13万元未取得合法票据。

管理局向临沧市财政局支付森林植被恢复费104.13万元，未取得林业部门开具的非税收入票据。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求管理局严格按照本次审计审定金额与相关施工单位进行结算；对多计待摊投资的问题，要求管理局从建设成本中调减，并调整有关会计账目；对出借项目资金的问题，要求管理局及时收回出借的项目资金；对缴纳森林植被恢复费未取得合法票据的问题，要求管理局尽快取得缴纳森林植被恢复费的非税收入票据，并对不完整的原始凭证进行更正、补充。

针对审计发现的问题，审计厅建议：一是严格履行合同结算条款，对已完工工程尽快办理结算，同时加强对各种建设资料的收集、整理；二是严格遵守工程建设相关法律法规，执行国家招投标有关规定，加强对拦标价编制、招标文件编写等环节的控制，选择合适的企业承担项目建设工作，并加强对参建各方的管理，按合同约定履行责任和义务；三是规范财务管理，严格按照相关要求进行财务核算，控制项目资金使用，及时理清各项往来款。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，管理局积极整改。对施工单位多计工程价款的问题，管理局已按照本次审定的金额支付相关施工单位工程价款；对多计待摊投资的问题，管理局已从建设成本中调减，并调整有关会计账目；对出借项目资金的问题，管理局已收回出借的项目资金；对缴纳森林植被恢复费未取得合法票据的问题，正在整改中。

云南省审计厅关于云龙县勒子箐水库工程建设项目跟踪审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅自2015年7月至2016年4月，对云龙县勒子箐水库建设管理局（以下简称：管理局）负责承建的云龙县勒子箐水库工程建设项目（以下简称：勒子箐水库）进行了跟踪审计。

- 一、基本情况

勒子箐水库位于云龙县关坪乡境内，工程任务是解决关坪河两岸集镇、农村人畜饮水和农业灌溉，水库总库容1246万m3，设计年供水量951万m3。工程主要由大坝、溢洪道、输水（导流）隧洞及灌溉渠系等建筑物组成。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，最大坝高69.3m。

审计结果表明，管理局负责承建的勒子箐水库履行了基本建设程序，执行了项目法人制、监理制、合同制等管理制度，建立了相应的内控制度，项目的投资、进度基本得到控制，但也存在施工单位多计工程价款、采取邀请招标方式未按规定进行审批等问题。

- 二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程价款30.78万元。

本次审计，施工单位送审金额607.69万元，经过审计认定，多计工程价款30.78万元，主要原因是存在多计工程量、单价计价错误等。审计审定金额576.91万元。

（二）招投标方面存在的问题。

1.采取邀请招标方式未按规定进行审批。

云龙县水务局经县政府、县住建局批准，同意管理房和场平工程采用邀请招标方式，但未经上级业务主管部门批准，涉及金额234万元。

2.未采取公开招标选取勘察设计单位。

项目未通过公开招投标直接委托大理州水利水电勘测设计研究院进行项目建议书、可行性研究、初步设计等的编制工作，合同金额2 057.12万元。

（三）将可行性研究报告编制工作委托给无资质单位承担。

云龙县水利局委托大理州水利水电勘测设计研究院编制项目建议书及可行性研究，合同金额574.12万元； 而签订合同时，大理州水利水电勘测设计研究院并未取得《工程咨询资格证书》，不具备工程咨询、编制项目建议书及可研报告的资格。

（四）将环境影响评价工作委托给无资质单位承担。

2012年7月，云龙县水务局（甲方）与云南银发绿色环保产业股份有限公司（乙方）、香格里拉高山植物园（丙方）签订《技术咨询合同书》，合同金额21万元。合同约定甲方委托乙方和丙方完成勒子箐水库项目环评报告的编制工作，但又约定环评报告由云南省环境科学研究院提供。同年7月，水务局将环评费支付给云南银发绿色环保产业股份有限公司，而云南银发绿色环保产业股份有限公司在签订合同时尚未取得环评资质。

（五）场平工程承包方将施工任务转包给个人实施。

2012年11月21日，管理局与丽江灏业建筑工程有限公司（以下简称：灏业公司）签订了场平工程的施工合同，合同金额130.61万元，后又对新增项目签订了工程附属协议。2012年12月12日，灏业公司向管理局出具账户委托书，委托使用杨永卫的账户结算工程款项。审计调查发现，场平工程实际由杨永卫个人组织实施。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求管理局严格按照本次审计审定的工程结算价款支付相关施工单位。对于上述（二）至（五）项问题，已向省水利厅发函，要求其高度重视，从加强行业管理角度出发，认真督促管理局整改。

针对审计发现的问题，审计厅建议：一是管理局应严格执行国家招投标相关规定，规范招投标执行程序，确保合同当事人具备相应的资质和履约能力；严格按照财务管理规定和合同约定支付工程款项，加强工程项目资料的收集和管理工作，防止资料缺失。二是管理局要关注资金使用成本及控制风险，及时与云龙县人民政府及云龙县财政局沟通，确保县级资金及时足额到位。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，管理局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，管理局已按照本次审计审定金额支付相关施工单位工程价款，并调整了相关会计账目；对于招投标不太规范及违规委托项目等问题，省水利厅正在督促管理局认真整改。

云南省审计厅关于丽江机场改扩建建设项目

决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅自2015年8月至2016年10月，对云南机场集团有限责任公司（以下简称：机场集团）负责承建的丽江机场改扩建建设项目进行了决算审计，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

丽江机场项目于2008年2月14日开工，2011年6月2日基本完工。工程完工后，机场等级由4C级提升至4D级。项目概算投资99 964.87万元，资金来源为民航专项基金15 000万元，云南省级资金18 401万元，其余由机场集团自筹解决。截至审计时，累计到位资金79 387.31万元，完成投资89 246.15万元，其中：建安工程投资70 576.89万元，设备投资7 631.56万元，待摊投资10 803.19万元，其他投资234.51万元。

审计结果表明，该项目在实施过程中基本履行了建设程序，基本执行了项目法人制、监理制、合同制等相关制度，实现了对项目投资的控制，建设单位建立了质量管理、资金管理等各项管理制度，在建设中基本得到执行。但也存在施工单位多计工程价款、多计待摊投资等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程款907.13万元。

本次审计，施工单位送审金额88 809.81万元，在昆明华昆工程造价咨询有限公司核减投资13 929.30万元的基础上，进一步认定施工单位多计工程价款907.13万元。

（二）多计待摊投资375.31万元。

机场集团应对土地拆迁补偿成本3 429.67万元按实际占用进行分摊核算成本，本次应分摊列入成本的金额为3 054.36万元，多计待摊投资375.31万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成机场集团严格按照审计认定的结算价支付相关施工单位；对于多计的待摊投资，责成机场集团对多计待摊投资予以核减，调整相关会计科目。

针对发现的问题，审计厅建议：一是严格按照国家招标投标的相关规定执行，杜绝违规行为；二是加强建设项目的内部监督，建立和完善内部控制制度；三是应尽快与丽江市政府协商丽江机场改扩建工程的国有土地使用证的办理事项，并完成资产的交接手续。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，机场集团及时进行整改。对施工单位多计工程款的问题，机场集团已按照本次审定的结算价款支付相关施工单位；对多计待摊投资的问题，机场集团已予以核减，并调整了相关会计科目。

云南省审计厅关于华夏中等专业学校搬迁新建项目（一期）竣工决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2016年4月至6月，对云南省华夏中等专业学校（以下简称“华夏中专”）搬迁新建项目（一期）竣工决算进行了审计。

一、基本情况及审计评价

- 华夏中专搬迁新建项目位于昆明市呈贡区雨花片区，按照一次规划分步实施建设。工程一期总建筑面积14 775㎡，概算投资10 660.66万元，建设内容包括教学楼、行政用房、学生食堂、学生宿舍、体育设施、后勤服务设施及相关附属用房等。项目于2013年10月16日开工，2015年6月30 日竣工。

经审定，项目实际完成投资13 785.30万元，其中：建筑安装工程投资6 183.48万元，设备投资147.16万元，待摊投资7 454.66万元。

- 审计结果表明，华夏中专搬迁新建项目（一期）建成后，缓解了教学用房紧张的问题，改善了办学条件，使学校办学硬件得到大幅度提高；项目采用由省设计院集团代表学校负责建设管理工作模式，提升了项目管理水平和工作效率；项目基本能够按照建设程序的有关规定执行，审批手续完整，执行了项目法人制、工程监理制和合同管理制等制度。但也存在多计工程结算价款、未缴纳印花税等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程价款61.65万元。

本次审计，审计厅对云南银信工程造价咨询有限公司审核结果进行了复核，对其审计核减的工程价款644.33万元予以认可；并进一步认定施工单位多计工程价款61.65万元。本次审计审定金额6 183.48万元。

（二）应缴未缴印花税2.08万元。

根据工程所签订的设计、施工等合同，经计算发现应缴未缴印花税2.08万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求华夏中专对相关施工单位予以核减，并严格按照审定的工程结算价款支付；对应缴未缴印花税的问题，要求华夏中专尽快向税务机关进行申报缴纳。

针对审计发现的问题，审计厅建议：一是华夏中专应根据此次竣工决算审计情况，及时落实投资资金缺口，支付各施工单位工程尾款，结清债权、债务；完善对项目有关文件、资料的整理归档工作，依照审定的工程投资额及时调整、编制相关竣工财务决算报表，尽快办理交付使用资产手续。二是华夏中专对于预留的验收费要专款专用，据实列支，不得挪作它用，若有节余，应冲减工程投资；在二期项目建设中应严格按照项目批准的初步设计进行建设，避免超概算现象的发生。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，华夏中专认真进行了整改。对多计工程价款的问题，已按照审定金额与施工单位进行结算，对施工单位多计的工程价款已予以核减；对应缴未缴印花税的问题，已向税务机关进行了缴纳。

云南省审计厅关于景谷（永平）至临沧（博尚）段二级公路项目竣工决算及效益情况

审计结果公告

根根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅自2013年9月至2016年6月，对永平至临沧二级公路建设指挥部（以下简称：永临指挥部）负责承建的景谷（永平）至临沧（博尚）段二级公路项目（以下简称：永临公路）竣工决算及效益情况进行了审计。

一、基本情况

永临公路是国道323线的末段，起于景谷县永平镇迁营村国道323线老路，与国道323线景谷至永平二级公路止点相接，全长100.87公里，按二级公路标准建设。项目批复概算投资150  995.25万元，实际完成投资148 971.3万元（含淹没段审定投资14 544.86万元），较概算节约投资2 023.95万元。

审计结果表明，项目在建设中基本执行了国家建设程序，审批手续完整，执行了法人制、招投标制、合同制、监理制等工程管理制度，能够按照基建会计制度建账核算，建立了相关内部控制制度，对工程质量、进度、投资、安全等方面进行了控制和管理，但也存在施工单位多计工程价款问题。

二、审计发现的主要问题

施工单位多计工程价款3 878.3万元。

本次审计，施工单位送审金额96 662.69万元， 经过审计认定多计工程价款3 878.3万元，主要原因是：工程量计算错误、多计、重复计算、结算单价错套、偏高等。本次审计审定金额92 784.39万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成永临指挥部严格按照本次审计审定金额与相关施工单位进行结算。

针对审计发现的问题，审计厅建议：一是永临指挥部应尽快组织实施尾工工程及相关收尾工作，严格预留资金管理，预留尾工完工后据实结算，若有结余应在竣工决算中调整，冲减相应工程投资；二是永临指挥部应尽快落实资金缺口，结清往来款项，及时归档文件资料，办理资产移交。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，永临指挥部积极整改。对施工单位多计工程价款的问题，永临指挥部已按照本次审定金额支付相关施工单位工程款，并调整相关会计账目。

云南省审计厅关于驰宏锌锗股份有限公司电锌及渣综合利用工程竣工决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2016年8月至9月，对云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏公司）会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

项目选址位于会泽县金钟镇华泥村，总占地面积2 056.99亩，设计年产6万吨粗铅、10万吨电锌、24万吨硫酸，同时综合处理渣30万吨，主产品为粗铅、电锌、锗精矿，副产品为硫酸、锗精矿、海绵镉、铜精矿、钴精矿。各单项工程于2010年1月10日陆续开工， 2012年6月28日和9月28日进行了交工验收，2013年11月24日投料试生产，现已达产达标。

项目概算投资金额492 418.02万元。截至2016年5月31日，项目到位资金473 135.07万元，其中：政府补助资金10 809.91万元（中央基建投资预算资金10 000万元、专项补助资金8 09.91万元），贷款资金170 000万元，股市募集及其他自筹资金 292 325.16万元。

审计结果表明，项目建设执行了基本建设程序和四项制度，建立了工程建设管理、质量管理等内部控制管理制度，并得到了基本贯彻执行，各参建单位实行了全过程质量控制和内部投资控制，项目资金基本做到了专款专用。但审计中也发现多计工程价款、多计待摊投资、超规模建设办公楼等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程价款1 636.89万元。

施工单位因多计工程量、定额错套等原因多计工程价款1 636.89万元。

（二）多计待摊投资49.52万元。

建设单位在负荷试车及试生产费用中虚列工程成本支出，多计待摊投资 49.52万元。

（三）超规模、超标准建设办公楼。

项目综合业务办公楼建设规模1.46万平方米，投资11 834.79万元，平均建安及设备投资达6 710.93元／平方米，超出党政机关办公用房建设标准和相关规定，建成后一直未使用，无法及时发挥效益。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求驰宏公司按本次审定的工程结算价款支付相关单位；对多计待摊投资的问题，要求调减相应投资并调整有关会计账目；对超规模、超标准建设办公楼的问题，鉴于办公楼已实际建成，要求驰宏公司尽快按照相关规定妥善处理，减少损失浪费。

针对审计发现的问题，审计厅建议：一是驰宏公司应根据本次审计情况，及时支付相关施工单位尾款，结清债权债务，及时调整编制相关竣工财务决算报表，尽快完善交付使用资产手续。二是加强财务管理，及时梳理与总承包方的资金往来，严格按照相关财务规定规范项目成本核算。三是规范和细化总包合同管理，探索总承包管理模式，总结经验，减少和杜绝纠纷。四是加强工程档案管理，及时收集、整理项目建设资料并装订成册，防止重要资料丢失。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，驰宏公司及时进行了整改。对多计工程价款的问题，已按照审定的工程结算价款与相关施工单位结算；对多计待摊投资的问题，已调减相应工程投资并调整有关会计账目；对超规模、超标准建设办公楼的问题，驰宏公司正在编制处置预案，与外部合作单位进行了初步洽谈，争取减少损失浪费。

云南省审计厅关于文山至都龙二级公路竣工

决算及绩效情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2014年9月至2015年4月，对文山至都龙二级公路建设指挥部（以下简称指挥部）负责承建的文山至马关至都龙二级公路（以下简称文都二级路）竣工决算及绩效情况进行了审计，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

文都二级路起于文山市开化镇蚂蝗塘省道S210线 K64+500处，止于石磨线X351水洞厂平交口，全长96.64公里，其中：文山境内46.50公里，马关境内50.14公里。技术标准全线按二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时、60公里/小时，路基宽8.5米、12米、32米（马关过境段），设计汽车荷载为公路-Ⅱ级，地震设防烈度为Ⅷ。于2009年11月16日开工建设，2011年8月30日试通车运营。

审计结果表明，该项目建设程序在建设期间执行了公路建设项目四项管理制度，制定了系统的工程建设质量管理规章制度；建立了各项内部控制管理制度和项目管理办法，并在项目建设过程中得到有效执行。财务核算基本能够按照《国有建设单位会计制度》的要求核算，工程款项支付及费用报销基本能按财务管理制度执行。但在项目实施过程中，也存在施工单位多计工程价款、应交未交税金、违规出借项目资金等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程价款1 687.05万元。

本次审计，施工单位送审额92 887.17万元，经过审计认定，施工单位多计工程价款1 687.05万元，主要原因是：无计量依据或多计、重计、计算错误、单价套用错误等。审计审定金额91 200.12万元。

（二）应交未交代扣税金2 560.66万元。

审计发现，指挥部“应交税金”科目账面反映尚未缴纳工程建设期间代扣工程营业税金及附加2 558.44万元，代扣个人所得税2.22万元。

（三）出借项目资金7 500万元。

审计发现，指挥部将7 500万元项目资金出借给云南云路沥青油料经销公司，截至审计时，上述资金仍未收回。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求指挥部对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程结算价款支付相关施工单位；对应交未交代扣税金的问题，要求指挥部向税务部门尽快申报缴纳应缴未缴税金；对出借资金的问题，要求指挥部尽快将出借的资金予以收回。

针对发现的问题，审计厅建议：一是指挥部应尽快组织实施尾工工程及相关收尾工作，按预留项目实施尾工工程，并根据实际发生开支预留费用，严格管理使用预留资金，做到专款专用，待预留尾工完工后，按规定完善资料，据实结算，并调整相应工程投资；二是全面做好相关资产移交和建设管理资料归档，尽快办理交付使用资产手续，组织人员整理、汇集有关项目建设的工程、财务等资料，做好全面归档管理。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，指挥部及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整；对应交未交代扣税金的问题，指挥部已足额缴纳；对出借资金的问题，指挥部已收回出借资金。