2014年第5号（总第112号）目录

（二○一四年一月二十八日公告）

1.日本协力银行贷款昆明市滇池北岸水环境综合治理工程一期2012年度公证审计结果

2.日本国际协力银行贷款云南广播电视基础设施改造项目2012年度公证审计结果

主办单位：云南省审计厅

通讯地址：昆明市五华山北后楼

邮政编码：650021

电话：（0871）63633386

承印单位：云南省人民政府机关印刷厂

准印证号：云新出（2013）准印连字第Y00038号

日本协力银行贷款昆明市滇池北岸水环境综合治理工程一期2012年度公证审计结果

根据《中华人民共和国审计法》和日本协力银行贷款协议的规定，云南省审计厅于2013年对日本协力银行贷款昆明市滇池北岸水环境综合治理工程一期2012年度财务收支和项目执行情况，遵照国际审计准则和中国国家审计准则进行了公证审计，出具了无保留意见审计报告。

一、基本情况

昆明市水环境改善项目是国家批准的利用日元贷款的滇池治理重大项目，也是《滇池流域水污染防治“十一五”规划》的核心项目。工程初步设计批复总投资为40.61亿元，其中：利用日元贷款231亿日元（约合人民币16.9亿元）、省市各配套资本金5.8亿元、滇池投资有限责任公司筹措资金12.11亿元。

按照初步设计批复，昆明市水环境改善项目主要在昆明主城草海（城西、城南）、城北、城东、城东南片区铺设污水、雨水干管385公里；改造、改扩建现有6座污水厂，新建第七污水厂，增加污水处理能力43.5万立方米/日，使昆明主城污水处理总规模达99万立方米/日，出水达国家A级排放标准。工程实施后，旨在通过铺设污水管网和改扩建、新建污水厂，可以最大限度地将污水收集、就地处理，不让污水直接排入河道汇入滇池，提高污水收集率和处理率，充分发挥污水处理厂应有效益，以改善昆明主城水环境、滇池水质以及人居环境，促进经济社会发展。

二、审计师意见

云南省审计厅审计了日本协力银行贷款昆明市滇池北岸水环境综合治理工程一期（贷款编号：C05－P211）2012年12月31日的特别账户报表、资金进度表、费用支出报表和银行账户查询表等特定目的财务报表。

(一)项目执行单位及云南省财政厅对财务报表的责任。

编制上述财务报表中的资金进度表、费用支出报表和银行账户查询表是项目执行单位的责任，编制专用账户报表是云南省财政厅的责任。这种责任包括：

1.按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2.设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

(二)审计责任。

审计机关的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。审计厅按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，审计厅实施了必要的审计程序。审计人员运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，审计机关考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

审计机关获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

(三)审计意见。

审计认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了日本协力银行贷款昆明市滇池北岸水环境综合治理工程一期项目2012年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和专用账户收支情况。

(四)其他事项。

审计机关还审查了本期内报送给日本协力银行的赴日研修团第九批I团和第十批J团提款报账资料。审计认为，与费用支出报表相关的凭证票据完整、充分，可以作为向日本国际协力银行申请回补支付的依据，符合贷款协议的要求，可以作为申请提款的依据。

此外，审计机关依据银行账户查询表及抽样调查对从特别账户到云南省财政厅管理账户的资金流程进行了审计。审计认为，特别账户的资金管理妥善，没有任何不合理的错误转账及延迟情况。

三、财务报表及财务报表附注

（一）特别账户报表（Special Account Statement）

| 开户人： |  |  | 云南省财政厅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Account Name: |  |  | Financial Department of Yunnan Provincial Government |  |  |  |  |  |  |
| 账号： |  |  | 01304418151027 |  |  |  |  |  |  |
| Account No.: |  |  | 01304418151027 |  |  |  |  |  |  |
| 贷款协议号： |  |  | C05—P211 |  |  |  |  |  |  |
| L/A No.: |  |  | C05—P211 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 期间：从2012年1月1日-2012年12月31日 Period: From January 1,2012 to December 31,2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 货币单位：日元 (In Yen) |  |  |  |
|  | 收/支日期 Date of Transactions | 利息 Amount of Interest |  | 回补款项的金额 Amount of Replenishment | 提取款项的金额 Amount of Withdrawal | 账户余额 Balancing Amount |  |  |  |
|  | 2012.1.1 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |
|  | 2012.8.21 |  |  | 8,801,890.00 |  | 8,801,907.00 |  |  |  |
|  | 2012.9.21 | 1.00 |  |  |  | 8,801,908.00 |  |  |  |
|  | 2012.10.22 |  |  |  | 8,801,890.00 | 18.00 |  |  |  |
|  | 2012.12.21 | 1.00 |  |  |  | 19.00 |  |  |  |
|  | 合计 Total | 2.00 |  | 8,801,890.00 | 8,801,890.00 |  |  |  |  |

（二）资金进度表（Statement of Financial Progress）

| 项目名称: 云南省昆明市水环境改善项目（一） Project Name: Yunnan Province Kunming City Water Environment Improvement Project (I) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位: 昆明市滇池北岸水环境综合治理工程建设管理局 Executing Agency: Kunming Municipal Construction and Management Bureau for North Bank Water Environment Comprehensive Treatment Project of the Dianchi Lake |  |  |  |  |  |
| 资金分类 Category (L/A) | 分类名称 Category Name | 贷款协议金额 Loan Amount (L/A) | 当年度支付金额 Current Year Progress Amount Disbursed | 累计支付金额 Cumulative Progress Amount Disbursed | 可支付余额 Remaining Balance Amount Claimable |
|  |  | 日元 Yen | 日元 Yen | 日元 Yen | 日元 Yen |
| B | 研修 Training | 101,000,000.00 | 8,801,890.00 | 82,402,643.00 | 18,597,357.00. |
| 合计金额 Total Amount |  | 101,000,000.00 | 8,801,890.00 | 82,402,643.00 | 18,597,357.00. |

注1：只需要填写采用特别账户方式支付的资金分类，“分类名称”按项目贷款协议规定的名称填写。

注2：“贷款协议金额”与贷款协议中记载的资金分配额一致。

注3：“当年度支付金额”与当年度JBIC的支付额一致。

注4：“累计支付金额”与当年度末JBIC的累计支付额一致。

注5：本表内日元金额不包括JBIC的手续费。

（三）费用支出报表（Summary Sheet for Payments for Special Account）

（Form JBIC-SSP-SOE2）

日期Date: 2012-12-31

序号Serial No:

项目名称：云南省昆明市水环境改善项目（一）  （贷款协议号：C05-P211）

Project Name: Yunnan Province Kunming City Water Environment Improvement Project (I)  (L/A No. C05—P211)

| 1.序号 No. | 2.提款报账日期 Date of withdrawal from Special Account | 3.收款人名称 Name of receiver | 4.币种 Currency | 5.货币金额 Amount in Currency | 6.汇率 Exchange Rate | 7.日元金额 Amount in Yen | 8.请款金额 Amount Applied for Financing | 9.备注 Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/03/2012 | The Group I | JPY | 715,069 |  | 715,069 | 715,069 |  |
| 2 | 14/03/2012 | The Group J | JPY | 3,500,000 |  | 3,500,000 | 3,500,000 |  |
|  | 合计 Total |  |  | 4,215,069 |  | 4,215,069 | 4,215,069 |  |

------------------------------------------

实施人签字Authorized Signature

（四）银行账户查询表 (Answer to Inquiry on Bank Accounts)

项目名称：云南省昆明市水环境改善项目（一）

Project Name: Yunnan Province Kunming City Water Environment Improvement Project (I)

填写说明：请人才培养、植树造林（重点风沙区环境治理）的项目实施机构回答以下问题。其他项目（只有项目培训部分采用特别账户、SOE方式，通常不存在省级项目办以外的银行账户的项目）仅回答提问「1.」即可。

With regard to Higher Education Projects, Afforestation Projects, please fill in answers to the following inquiry. Regarding projects other than the above-mentioned (those adopt S/A and SOE method only for training portion), please fill in answers only to the question of "1.".

- 请说明省（自治区）级项目实施机构在所属省会城市的商业银行开设的（A）外币（日元）账户（用于接收中国银行特别账户的回补金额）和（B）人民币账户（用于向省内各下级项目办拨款）的开户行名称。

（A）：（日元账户）　中国工商银行云南省分行昆明圆通支行

（B）：（人民币账户）　中国工商银行云南省分行昆明圆通支行

【其他】

- In which bank the related agency has opened bank account at provincial level for (A) receiving yen loan from S/A account (opened in the headquarter of Bank of China) stipulated in L/A and (B) transferring fund to the bank account of each E/A with converting yen to RMB. Please fill in the name of the bank concretely.

（A）Chinese industrial and commercial bank Yunnan branch, YuanTong Sub-branch

（B）Chinese industrial and commercial bank Yunnan branch, YuanTong Sub-branch

【Others】

四、审计发现的问题

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计还关注了项目执行过程中相关单位国家法规和项目贷款协定遵守情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。审计未发现问题。

日本国际协力银行贷款云南广播电视基础设施改造项目2012年度公证审计结果

根据《中华人民共和国审计法》和日本国际协力银行贷款协议的规定，云南省审计厅于2013年对云南省广播电视局日元贷款项目办公室所管理的日本国际协力银行贷款云南广播电视基础设施改造项目2012年度财务收支和项目执行情况，遵照国际审计准则和中国国家审计准则进行了公证审计，出具了无保留意见审计报告。

一、基本情况

云南广播电视基础设施改造项目由云南电视台数字化改造、云南人民广播电台的数字化改造两个子项目组成。项目总投资为人民币26273万元，其中：日本国际协力银行日元贷款30.08亿日元、省广播电视局自筹国内配套资金人民币5 242万元。日元贷款的使用构成为：广电设备26.69亿日元，人员培训及其他0.46亿日元，人员培训咨询费及其他0.27亿日元，货物采购咨询费0.24亿日元，价格浮动1.01亿日元，预备费1.41亿日元。

二、审计师意见

云南省审计厅审计了云南广播电视基础设施改造项目2012年度设备采购和项目执行情况。

(一)项目执行单位对特别日元贷款采购设备和材料明细表的责任。

编制特别日元贷款采购设备和材料明细表是项目执行单位的责任，这种责任包括：

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制特别日元贷款采购设备和材料明细表，并使其实现公允反映。

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使特别日元贷款采购设备和材料明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

(二)审计责任。

审计机关的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。云南省审计厅按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，审计厅实施了必要的审计程序。审计人员运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，审计机关考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

审计机关获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

(三)审计意见。

审计认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了云南广播电视基础设施改造项目2012年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和专用账户收支情况。

(四)其他事项。

审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：特别日元贷款采购设备和材料明细表和审计发现的问题及建议。

三、特别日元贷款采购设备和材料明细表

| 项目名称：云南省广播电视基础设施改造项目 第1包 合同号：08JP01GTF6IWD0338 Project Name：Package 1 for Yunnan Province Broadcasting Infrastructure Improvement Project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 合同金额 （万美元） | 中标商 | 中标商国别 | 制造商 | 制造商国别 | 设备到货 | 完工、验收 |  |
| Item No. | Equipment | Quantity | pc | CIP Price(10,000 dollars) | Supplier | Country of Supplier | Name of Manufacturers | Country of Manufacturers | Cargo Receipt | Acceptance Certificate |  |
| 1 | 直播机房网络化数字播出调音台/Digital audio mixer for on-air studio | 8 | 套set | 12.5815 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AEQ AEQ公司 | 西班牙Spain | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 2 | 调音台配件/Mixer Accessories | 1 | 套set | 9.1385 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AEQ AEQ公司 | 西班牙Spain | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 3 | 备用直播机房网络化数字播出调音台/Backup digital audio mixer for on-air studio | 5 | 套set | 13.9779 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AXIA AXIA公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 4 | 录制机房语言音乐数字录制调音台/Recording and editing of music program mixer in recording studio | 15 | 套set | 8.2896 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | YAMAHA 雅马哈 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 5 | 小型录音调音台/Digital audio mixing console for radio play recording | 2 | 套set | 3.8752 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | YAMAHA 雅马哈 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 6 | 大型数字录音调音台/Digital audio mixing console for production studio | 1 | 套set | 12.2611 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | LAWO 朗沃 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 7 | 车载数字调音台/Digital audio Mixer in the vehicle | 1 | 套set | 5.2907 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | LAWO 朗沃 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 8 | SAN光纤交换机/SAN optical switch | 4 | 套set | 3.9399 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | BROCADE 博科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 9 | 光纤阵列柜/Fiber channel storage system | 2 | 套set | 2.0616 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | EDI EDI公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 10 | 核心交换机/Core switch | 4 | 套set | 9.1923 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 11 | 主干交换机/Trunk switch | 12 | 套set | 2.3668 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 12 | 分组交换机/Packet switch | 20 | 套set | 3.6498 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 13 | 千兆网络交换机/Gigabit switch | 5 | 套set | 0.9862 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 14 | 防火墙/Firewall | 2 | 套set | 4.5306 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ASTARO 阿斯特若 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 15 | 10KW 全固态调频立体声广播发射机/10kW solid state FM transmitter | 1 | 套set | 5.4634 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | HARRIS 哈里斯 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 16 | 3KW全固态调频发射机/3KW solid state FM transmitter | 2 | 套set | 3.3053 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | RVR RVR公司 | 意大利 Italy | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 17 | 1KW全固态调频发射机/1KW solid state FM transmitter | 10 | 套set | 5.7560 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | RVR RVR公司 | 意大利 Italy | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 18 | 300W FM发射机/300W FM transmitter | 1 | 套set | 0.2710 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | RVR RVR公司 | 意大利 Italy | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 19 | 双路电子分频器/Dual channel electronic crossover | 2 | 套set | 0.2111 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DBX DBX公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 20 | FM数字音频处理器/FM digital audio processor | 12 | 套set | 6.2517 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | OMNIA 沃米尼亚 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 21 | AM数字音频处理器/AM digital audio processor | 5 | 套set | 3.4808 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | OMNIA 沃米尼亚 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 22 | 数字音频处理器/Digital Audio Processor | 2 | 套set | 0.5102 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | OMNIA 沃米尼亚 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 23 | 直播机房主持人动圈话筒/Cardioid dynamic microphone for on-air studio | 26 | 套set | 1.5640 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ELECTROVOICE EV | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 24 | 录制机房主持人动圈话筒/ Unidirectional dynamic microphone for recording studio | 30 | 套set | 0.9709 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SHURE 舒尔 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 25 | 录播语音拾音动圈话筒/Unidirectional dynamic microphone for broadcast studio | 28 | 套set | 0.2420 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SHURE 舒尔 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 26 | 播出机房嘉宾电容话筒/Cardioid condenser microphone | 60 | 套set | 0.8540 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ELECTROVOICE EV | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 27 | 电容式话筒/Condencer microphone | 8 | 套set | 1.5989 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NEUMANN 纽曼 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 28 | 高声压电容话筒/High SPL condencer microphone | 2 | 套set | 0.3148 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NEUMANN 纽曼 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 29 | 小型电容话筒/Cardioid condenser microphone | 8 | 套set | 0.4927 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NEUMANN 纽曼 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 30 | 手持式无线话筒/Handheld wireless Microphone | 4 | 套set | 0.7733 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SENNHEISER 森海塞尔 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 31 | 头戴式无线话筒/Headphone wireless Microphone | 4 | 套set | 0.7394 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SENNHEISER 森海塞尔 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 32 | 主持人及嘉宾动圈话筒/Cardioid Dynamic microphone for hosts and guests | 6 | 套set | 0.1942 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SHURE 舒尔 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 33 | 超心型短枪电容话筒/Supercardioid short gun condenser microphone | 1 | 套set | 0.1894 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NEUMANN 纽曼 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 34 | 超心型长枪电容话筒/Supercardioid long gun condenser microphone | 1 | 套set | 0.2140 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NEUMANN 纽曼 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 35 | 无线话筒/Wireless Microphone | 8 | 套set | 3.4255 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SHURE 舒尔 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 36 | 监听耳机/Monitor headphone | 216 | 套set | 11.8949 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FOSTEX 福斯特 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 37 | 监听耳机/Monitor headphone | 4 | 套set | 0.0542 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SONY 索尼 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 38 | 直播机房监听音箱/Monitor sound box for the on-air studio | 13 | 对 | 1.0386 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | GENELEC 真力 | 芬兰 | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 39 | 录制机房监听音箱/Monitor sound box for the dubbing room | 45 | 对 | 17.4421 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | YAMAHA 雅马哈 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 40 | 直播机房监听音箱/Monitor sound box for the producer room | 2 | 套set | 0.1598 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | GENELEC 真力 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 41 | 中小功率放大器/Mid-small power amplifier | 6 | 套set | 1.1946 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CROWN 皇冠 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 42 | 大功率放大器/Large-power amplifier | 4 | 套set | 1.1112 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CROWN 皇冠 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 43 | 采样频率变换器/Sampling frequency converter | 4 | 套set | 1.7446 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Z-SYS Z-SYS公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 44 | 数字音源/Digital Sound Source | 2 | 套set | 0.0183 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | E-MU E-MU公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 45 | 数字采样器/Sampling frequency converter | 2 | 套set | 0.1342 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | E-MU E-MU公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 46 | 数字均衡器/Digital effect processor | 4 | 套set | 0.4223 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DBX DBX公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 47 | 数字压限器/Digital compressor/limiter | 4 | 套set | 0.4053 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | T.C.Electronic TC电子 | 丹麦Denmark | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 48 | 频谱分析仪/Spectrum analyzer | 1 | 套set | 2.2174 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | R&S R&S公司 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 49 | 数字/模拟音频分析仪/Digital/analog audio analyzer | 1 | 套set | 0.8667 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Audio Precision 美国audio precision | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 50 | 声学测试系统/Acoustic Test System | 2 | 套set | 0.4090 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SOUND DEVICES美国Sound Devices | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 51 | 音频声学测试仪/Audio Acoustic tester | 2 | 套set | 0.4560 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SOUND DEVICES美国Sound Devices | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 52 | 声音反馈抑制器/Sound feedback suppresser | 1 | 套set | 0.2132 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SABINE 赛宾 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 53 | 手持式中短波场强仪/Handheld Spectrum analyzer | 1 | 套set | 2.0578 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | R&S R&S公司 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 54 | 天馈线分析仪/Antenna Analyzer | 1 | 套set | 2.5763 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | R&S R&S公司 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 55 | 调频广播测试系统/FM test system | 1 | 套set | 8.2376 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | R&S R&S公司 | 德国Germany | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 56 | 调频调制度分析仪/监视仪/FM modulation monitor/analyzer | 3 | 套set | 3.3616 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TFT TFT公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 57 | 中短波阻抗电桥/Middle and short wave impedance bridge | 1 | 套set | 4.6936 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DELTA 台达 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 58 | 车载设备/Van Equipment | 2 | 套set | 2.3400 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AUDIOMEAT | 法国France | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 59 | 高速路由器/High Speed Router | 2 | 套set | 0.8889 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 60 | 路由器/Router | 8 | 套set | 1.0275 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 61 | 网管软件/Network Management Software | 1 | 套set | 0.6640 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco 思科 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 62 | 专业CD放音机/Professional CD player | 84 | 套set | 43.1167 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM 坦斯康 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 63 | 专业CD母带刻录机/Professional CD recorder | 10 | 套set | 1.0480 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM 坦斯康 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 64 | 专业MD录放音机/Professional MD recorder and player | 28 | 套set | 2.1824 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM 坦斯康 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 65 | 专业DAT放音机/Professional DAT player | 3 | 套set | 0.1149 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM 坦斯康 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 66 | 专业录放音卡座/Professional dual-well cassette deck | 24 | 套set | 1.6816 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM 坦斯康 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 67 | 数字多轨录音机/Digital multitrack workstation | 4 | 套set | 2.6057 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM 坦斯康 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 68 | 专业PC卡录放音机/Professional PC card recorder & player | 3 | 套set | 0.2130 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | MARANTZ 马兰士 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 69 | 数字音频光端机/Digital audio fiber optical connector | 12 | 套set | 4.9525 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TELECAST TELECAST 公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 70 | 视音频光端机/Video & audio fiber optical connector | 4 | 套set | 4.2930 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TELECAST TELECAST 公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 71 | 数字多轨工作站/Digital multitrack workstation | 4 | 套set | 2.2987 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Digidesign/APPLE苹果 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 72 | 计算机控制数字效果器/Computer-controlled digital effects | 2 | 套set | 0.3377 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | T.C.Electronic TC电子 | 丹麦Denmark | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 73 | 数字电话耦合器/Digital telephone coupler system | 6 | 套set | 1.4757 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TELOS 铁洛斯 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 74 | 电话传输终端/Telephone transport terminal | 2 | 套set | 2.1463 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AEQ AEQ公司 | 西班牙Spain | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 75 | 硬件式数字效果器/Hardware digital effect processor | 2 | 套set | 0.2887 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | T.C.Electronic TC电子 | 丹麦Denmark | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 76 | 效果器/Effects | 2 | 套set | 0.2755 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | T.C.Electronic TC电子 | 丹麦Denmark | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 77 | 数字音频编/解码器/Digital audio encoder / decoder | 12 | 套set | 1.9469 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SOUND DEVICES美国Sound Devices | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 78 | 机架式服务器 /Rack mount server | 15 | 套set | 8.7404 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DELL 戴尔（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 79 | 光纤/Fiber | 108 | 套set | 0.4879 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ANPOL 安普（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 80 | 四选一键盘鼠标显示器及切换器套件/Keyboard mouse display switcher | 6 | 套set | 0.1044 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Itanium 北京安腾公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 81 | 标准机柜/Standard rack | 6 | 套set | 0.2491 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TOTEN 深圳图腾公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 82 | 存贮管理软件系统/Storage management software system | 4 | 套set | 3.0048 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | symantec 赛门铁克（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 83 | NAS存储设备/NAS storage equipment | 6 | 套set | 3.7955 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | 北京同有公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 84 | CD光盘库/CD library system | 1 | 套set | 2.1689 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | JVC 杰伟士（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 85 | DVD光盘库/DVD library system | 1 | 套set | 3.6487 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | JVC 杰伟士（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 86 | 数字音频工作站/Digital audio workstation | 62 | 套set | 29.7655 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 87 | 移动音频工作站/Mobile audio workstation | 14 | 套set | 7.3538 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 88 | 固态数字采访机/Digital audio recorder | 100 | 套set | 5.4222 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 89 | 精品节目制作站/Recording/Editing/Post production workstation | 6 | 套set | 3.0839 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 90 | 多媒体投影机 /Multimedia projector | 2 | 套set | 0.2657 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 91 | 大幅面扫描仪/Large-format scanner | 1 | 套set | 1.1183 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | RITU 日图公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 92 | 高速扫描仪/High-speed scanner | 1 | 套set | 0.5219 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FUJITSU 富士通（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 93 | 大幅面绘图仪/Large-format printer | 1 | 套set | 0.5964 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Canon 佳能（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 94 | 网络激光打印机/Network laser printer | 2 | 套set | 0.2584 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FUJI XEROX 富士施乐（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 95 | 彩色激光打印机/Color laser printer | 2 | 套set | 0.1118 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | EPSON 爱普生（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 96 | 网络测试仪/Network analyzer | 1 | 套set | 1.0393 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FLUKE 福禄克（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 97 | 多媒体非线性编辑系统/Multimedia nonlinear editing system | 1 | 套set | 8.9427 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 98 | 专业数码相机/Professional digital camera | 6 | 套set | 1.3867 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Nikon 尼康（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 99 | 数字摄录一体机/Professional video camera | 2 | 套set | 2.3618 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 100 | 专业高清数码摄像机/Professional HD digital camcorder | 1 | 套set | 0.9302 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Canon 佳能（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 101 | 存储卡式摄录一体机/Memory card camera-recorder | 1 | 套set | 0.7247 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Panasonnic 松下（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 102 | 便携高清晰度数字摄录一体机/Bringing compact and cost-effective HD field camcorder | 2 | 套set | 1.5990 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 103 | 多格式录像/Editing recorder | 1 | 套set | 1.1042 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 104 | 高清晰度数字磁带录像机/HD digital cassette tape recording | 1 | 套set | 0.2494 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 105 | 数字压缩刻录系统/Digital compressing recording system | 2 | 套set | 0.9489 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 106 | 安全网关/ICM | 2 | 套set | 2.7111 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 107 | 服务器网络操作系统软件/Server operating system software | 1 | 套set | 0.3796 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Microsoft 微软（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 108 | 大型数据库管理系统软件/Large database management system software | 1 | 套set | 0.3701 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Microsoft 微软（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 109 | 网络办公管理软件/Network office management software | 1 | 套set | 0.0508 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Microsoft 微软（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 110 | 自动播出系统软件/Automation broadcast system | 1 | 套set | 2.0333 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 111 | 新闻采编管理软件/Newsroom management software | 1 | 套set | 2.2141 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 112 | 网络防病毒软件/Anti-virus software | 1 | 套set | 0.4313 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | RISING 北京瑞星公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 113 | 网上广播/信息发布软件/Internet broadcasting software | 1 | 套set | 2.2141 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 114 | 数字音像管理系统软件/Digital AV management software | 1 | 套set | 3.6148 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 115 | UPS电源系统/UPS power supply | 1 | 套set | 6.7121 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | EKSI 爱克赛（上海）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 116 | 控制桌/Control Table | 13 | 套set | 3.3041 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 117 | 17英寸液晶显示器/17-inch LCD Monitor | 5 | 台 pc | 0.1056 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DELL 戴尔（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 118 | 安装材料/Installation material | 1 | 套set | 2.5586 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 119 | 技术服务/Technology Service | 1 | 套set | 3.7278 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 120 | 专业DAT录放音机/Professional DAT Recorder & Player | 28 | 套set | 2.8229 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FOSTEX 日本FOSTEX公司 | 日本Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 121 | 万向话筒支架/Universal Microphone Stand | 62 | 套set | 0.2802 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 122 | 台式话筒支架/Desktop Microphone Stand | 28 | 套set | 0.0316 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 123 | 桌面固定底座/Desktop mounting stand | 60 | 套set | 0.0678 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 124 | 导播机房监听/Monitor sound box for the producer room | 26 | 套set | 0.5507 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | JVC 杰伟士（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 125 | 耳机分配放大器/Headphone Distribution Amplifier | 38 | 套set | 0.8564 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ROLLS 劳斯公司 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 126 | 录制机房电话音频耦合切换/Application telephone coupler switcher | 18 | 套set | 0.6263 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SARFT 福川科技公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 127 | 数字音频延时器/Digital audio delay | 8 | 套set | 3.1178 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 128 | 数字音分/Digital audio distribution amplifier | 40 | 套set | 3.3290 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SARFT 福川科技公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 129 | 模/数转换器/A/D converter | 8 | 套set | 0.9109 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ADC 美国ADC公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 130 | 笔记本控制计算机/Control Notebook | 8 | 套set | 2.4852 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SONY 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 131 | 笔记本电脑/ Notebook | 17 | 套set | 2.0060 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DELL 戴尔（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 132 | USB黑白激光打印机/USB Laser Printer | 11 | 套set | 0.1705 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | HP 惠普（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 133 | 扫频网络仪/RF Network Analyzer | 2 | 套set | 1.3284 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | PNA 普纳科技公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 134 | 300M数字示波器/300MHz digital oscilloscope | 1 | 套set | 1.0307 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TEK 泰克（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 135 | 100M数字示波器/100MHz analog oscilloscope | 6 | 套set | 0.4227 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Luyang 扬州绿杨公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 136 | 双钳式多功能接地电阻测试仪/Double clamps multifunction earth/ground resistance tester | 2 | 套set | 0.6939 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | LEM 澳大利亚LEM公司 | 澳大利亚Australia | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 137 | 调频广播综合测试仪/ FM test system | 2 | 套set | 0.7235 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Chuanjia川嘉科技公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 138 | 调幅广播综合测试仪/ AM test system | 2 | 套set | 0.7235 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Chuanjia川嘉科技公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 139 | 多功能喷墨打印机/Multifunction Inkjet | 5 | 套set | 0.0515 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DELL 戴尔（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 140 | 掌上型2M规程及误码测试仪/Handheld 2M bit error rate tester | 2 | 套set | 1.9135 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CTC CTC公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 141 | 多模式手持式光功率计/Multiple mode handheld ray power meter | 1 | 套set | 0.0523 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AVO AVO公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 142 | 单模式手持式光功率计/Single mode handheld ray power meter | 1 | 套set | 0.0523 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AVO AVO公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 143 | 手持音频分析仪/Handheld audio analyzer | 1 | 套set | 0.5871 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NTI NTI 公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 144 | FM/AM接收机/FM/AM receiver | 14 | 套set | 0.4349 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ROLLS 劳斯公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 145 | ISDN终端/ISDN Audio Codec | 4 | 套set | 0.7388 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Comrex COMREX 公司 | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 146 | GPS校时母钟/GPS Master clock system | 1 | 套set | 0.0396 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | HINAC 青岛科研所 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 147 | 5寸子钟/5 inch Slave clock | 8 | 套set | 0.2778 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | HINAC 青岛科研所 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 148 | 2U子钟/2 U Slave clock | 10 | 套set | 0.1858 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | HINAC 青岛科研所 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 149 | 1U子钟/1 U Slave clock | 14 | 套set | 0.1583 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | HINAC 青岛科研所 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 150 | 数字音频矩阵/Digital audio routing switcher | 2 | 套set | 2.0552 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NETWORK NETWORK 公司 | 挪威 Norway | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 151 | 矩阵控制计算机/Routing switcher control computer | 12 | 套set | 0.8499 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | DELL 戴尔（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 152 | 数字卫星接收机/Digital satellite receiver | 4 | 套set | 0.1988 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | JiuZhou 九洲公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 153 | 中型采访录音车/Middle size recording and interview van | 1 | 套set | 4.4338 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Toyota 丰田（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 154 | 工程抢险监测越野车/Engineering van for emergency and supervisal | 2 | 套set | 6.7732 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Nissan 尼桑（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 155 | 8GHz 微波传输设备/8GHz microwave transmitter | 2 | 套set | 19.7819 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | NEC 日本NEC公司 | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 156 | 专用转播车/Special OB Van | 1 | 套set | 23.6610 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Benz 奔驰（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 157 | 监视摄像机/Surveillance camera | 2 | 套set | 1.3735 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | SONY 索尼（中国）公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 158 | 电话耦合切换/Telephone hybrid processor | 2 | 套set | 0.0696 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FUCHUAN 福川科技公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
| 159 | 配件/Accessories | 1 | 套set | 0.9784 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Infomedia 北京英夫美迪公司 | 中国China | 已到货 OK | 已完工 Yes |  |
|  | 小计 |  |  | 470.8284 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：云南省广播电视基础设施改造项目 第2包 Project Name：Package 2 for Yunnan Province Broadcasting Infrastructure Improvement Project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 Item No. | 设备名称 Equipment | 数量 Quantity |  | 单位 Unit | 合同金额(万美元) CIF Price(10,000 dollars) | 中标商 Supplier | 中标商国别 Country of Supplier | 制造商 Name of Manufacturers | 制造商国别 Country of Manufacturers | 设备到货Cargo Receipt | 完工、验收Acceptance Certificate |
| 1 | 电缆 Cable | 4200 |  | 条 pc | 2.98 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 上海安恒利数码技术有限公司 SHAANGHAI ACE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 2 | 机柜 Equipment Rack | 2 |  | 台 pc | 0.13 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 上海安恒利数码技术有限公司 SHAANGHAI ACE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 3 | 电池 Battery | 4 |  | 个 pc | 0.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 南京视威电子有限公司/索尼(中国)有限公司 SWIT Electronics Co., Ltd./Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 4 | 高清剪辑系统 Editing software | 1 |  | 台 pc | 3.25 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Apple/北京冠华荣信系统工程股份有限公司Apple/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co..Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 5 | 30V蓄电池 30V Battery | 8 |  | 个 pc | 0.60 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 捷成(中国)贸易有限公司上海分公司 Jebsen & Co. Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 6 | 充电器 30V Battery Charger | 4 |  | 个 pc | 0.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 捷成(中国)贸易有限公司上海分公司 Jebsen & Co. Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 7 | 显示器 Monitor | 1 |  | 台 pc | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Apple/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Apple/Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 8 | 电脑 PC | 2 |  | 台 pc | 0.54 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Apple/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Apple/Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 9 | DVD播放机 DVD Player | 1 |  | 台 pc | 0.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Pioneer/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Pioneer/Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 10 | 配套铝箱 aluminous carrying case | 2 |  | 个 pc | 0.10 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 索尼(中国)有限公司 Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 11 | 高标清监视器 HD/SD monitor (23” LCD monitor) | 2 |  | 台 pc | 0.65 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 索尼(中国)有限公司 Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 12 | 演播室数字现场调音台 Studio Digital Live Console | 1 |  | 套 set | 30.78 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | STUDER | 瑞士 Switzerland | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 13 | 音源设备 Audio Source Equipment | 4 |  | 套 set | 0.19 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 14 | 话筒 Microphone | 28 |  | 套 set | 1.00 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SHURE/NUEMANN | 美国/德国 USA/Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 15 | 效果器及声音处理设备 Effects processing unit and Audio Processor | 14 |  | 套 set | 2.79 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | STUDER/DBX/LEXICON/STEINBERG/TELOSSTUDER/DBX/LEXICON/STEINBERG/TELOS | 瑞士/美国 Switzerland/USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 16 | 监听系统 Monitor system | 16 |  | 套 set | 0.94 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | JBL/SHURE | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 17 | 话筒系统 Microphone system | 68 |  | 套 set | 12.68 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SENNHEISER | 德国 Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 18 | 线性阵列扩声音箱系统 Line Array Speakers System | 24 |  | 套 set | 5.32 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | JBL/CROWN | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 19 | 电缆、接插件端子板 cable, connector and Terminal board | 2403 |  | 套 set | 2.35 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AVP/Soundking/BELDEN/NEUTRIK | 美国/德国/英国 USA/Germany/UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 20 | 全自动化数字调音台+音频工作站控制系统 Digital Mixer with full automation and audio workstation control system | 1 |  | 套 set | 19.44 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Euphonix/Schoeps/Shure/K&M | 美国/德国 USA/Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 21 | 48轨数字音频工作站 48 channels digital audio workstation | 1 |  | 套 set | 3.98 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Degidesign | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 22 | 环绕声编解码系统 Surround sound encoding and decoding system | 1 |  | 套 set | 2.42 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dolby | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 23 | 音源设备 Sound source equipments | 3 |  | 套 set | 0.23 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 24 | 环绕声监听系统 Surround sound monitors | 1 |  | 套 set | 3.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dynaudio/TAPCO | 丹麦/美国 Denmark/USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 25 | 耳机 Headphone | 15 |  | 套 set | 0.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AKG/Hirosys | 奥地利/英国 Austria/UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 26 | 话筒 Microphone | 4 |  | 套 set | 2.32 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Nuemann | 德国 Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 27 | 时钟发生器 clock generator | 1 |  | 套 set | 0.32 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Nivision | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 28 | 线缆、接插件和端子板 cable, connector and Terminal board | 12 |  | 套 set | 0.33 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio-Accessories | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 29 | 数字效果器 Digital Effects Processor | 4 |  | 套 set | 2.22 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Lexicon/TC electronic | 美国/丹麦 USA/Denmark | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 30 | 高清数字摄像机 HD digital camera | 1 |  | 套 set | 20.69 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/Canon/Arri | 日本/德国/韩国 Japan/Germany/South Korea | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 31 | 标清摄像机 SD Camera | 1 |  | 套 set | 7.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/Canon/ Cavision | 日本/加拿大/韩国 Japan/Canada/South Korea | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 32 | 便携式数字硬盘录音机 Portable type digital hard disk video recorder | 1 |  | 套 set | 1.16 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Nagra | 瑞士 Switzerland | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 33 | 便携式调音台系统 Portable type mixer " push rod type interview mixer " | 2 |  | 套 set | 6.90 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Development/Sennheiser/Beyerdynamic | 英国/德国 UK/Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 34 | 电影拍摄灯光系统 Lighting System for Movie Production | 113 |  | 套 set | 47.71 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Arri/Dedo/Kinoflo | 德国/美国 Germany/USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 35 | 摇臂、移动减震架、脚架 Foot rest/crane/movable shock mounting | 4 |  | 套 set | 10.30 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | GHG/Jimmy Jib/Tiffen/MILLER | 美国/澳大利亚 USA/Australia | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 36 | HD/SD-SDI输入适配器 HD-SDI/SD-SDI Input Adaptor | 2 |  | 套 set | 0.20 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 37 | HD录象机HD video recorder | 2 |  | 套 set | 8.64 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 38 | 拍摄车用挂架及吸盘、蝴蝶架等 Hanger and sucker, butterfly rack etc for camera car | 214 |  | 套 set | 4.48 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Arri/Manfrotto | 意大利 Italy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 39 | 滤色镜 COLOR GRAD FILTERS | 32 |  | 套 set | 1.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tiffen | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 40 | 演播室大屏幕 Studio large screen | 2 |  | 套 set | 69.05 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 41 | 内陆运保费 Inland freight & insurance fee |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 Total |  |  |  | 278.69 |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：云南省广播电视基础设施改造项目 第3包 Project Name：Package 3 for Yunnan Province Broadcasting Infrastructure Improvement Project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 Item No. | 设备名称 Equipment | 数量 Quantity | 单位 Unit | 合同金额(万美元) CIP Price(10,000 dollars) | 中标商 Supplier | 中标商国别 Country of Supplier | 制造商 Name of Manufacturers | 制造商国别 Country of Manufacturers | 设备到货Cargo Receipt | 完工、验收Acceptance Certificate |
| 1 | 开关控制面板 Switcher Control Panel | 3 | 个 pc | 0.12 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 2 | 电源线 Power cable | 160 | 条 pc | 0.28 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 3 | 地线 Earth cabke | 2 | 条 pc | 0.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 4 | 接口板 interface board | 60 | 个 pc | 0.38 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 5 | 供电系统 power supply | 1 | 台 pc | 0.07 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 6 | 8u现场飞行箱箱体 8U on site flying case | 3 | 个 pc | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 7 | 1u双窗子钟 1U sub clock | 3 | 台 pc | 0.10 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 青岛市广播电视科学研究所/ 索尼(中国)有限公司 Qingdao broadcast and Television Institute of Science/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 8 | 箱载多功能端子板 Case-carrying multi function I/O panel | 3 | 个 pc | 0.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 9 | 车尾多功能接口盒 Multi function connector box | 5 | 个 pc | 0.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 10 | 综合电缆接线盒（机架） Multi-core cable connector box (rack) | 6 | 个 pc | 0.70 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 11 | 现场小盒 Field I/O box | 6 | 个 pc | 0.70 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 12 | 5U监视器箱 5U monitor case | 4 | 个 pc | 0.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 13 | 5U录象机箱 5U VTR case | 5 | 个 pc | 0.19 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 14 | 8U监视器箱 8U monitor case | 8 | 个 pc | 0.38 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 15 | 10U辅助设备箱 10U auxiliary equipment case | 8 | 个 pc | 0.40 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 16 | 周边设备箱 Perpheral equipment case | 3 | 个 pc | 0.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 17 | 切换台操作面板箱 Switcher operation panel case | 1 | 个 pc | 0.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 18 | 调音台操作面板箱 Audio mixer console operation panel case | 1 | 个 pc | 0.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 19 | 电源箱 Power system case | 3 | 个 pc | 0.11 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 20 | 信号电缆箱(5U标准航空箱) Signal cable case (5U standard carrying case) | 10 | 个 pc | 0.32 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 21 | 电缆绞盘箱(5U标准航空箱) Cable reel case (5U standard carrying case) | 10 | 个 pc | 0.28 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 22 | 特殊接头 spacial connector | 1 | 个 pc | 0.31 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 23 | 特殊端子板 Special I/O panel | 1 | 个 pc | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 24 | 电缆 Cable | 1 | 条 pc | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 25 | 主备切换开关 PGM Switcher | 1 | 个 pc | 0.04 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 成都杰西艺专业音频设备有限公司 Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 26 | 光纤接口盒及光纤引线 Cable interface box&cable down-lead | 2 | 个 pc | 0.10 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 27 | 航空箱上多芯音频接口 Multi-core audio interface on flying case | 10 | 个 pc | 0.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 28 | 现场卡农接口箱 On-site XLR interface box | 5 | 个 pc | 0.30 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 29 | 12芯综合缆带两端接头 12-core multi cable with two-end interface | 5 | 个 pc | 0.30 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 30 | 车后接口板 Rear van interface board | 1 | 个 pc | 0.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 31 | 车内接口板 Inside van interface board | 6 | 个 pc | 0.11 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 32 | 高清字幕机 Digital HD character generator | 4 | 台 pc | 13.99 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 新奥特硅谷视频技术有限责任公司/索尼(中国)有限公司 NEWAUTO/Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 33 | 子钟 sub clock | 8 | 台 pc | 0.13 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 青岛市广播电视科学研究所/ 索尼(中国)有限公司 Qingdao broadcast and Television Institute of Science/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 34 | TALLY系统 TALLY system | 8 | 台 pc | 0.46 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 青岛广播电视科学研究所/北京天视网讯数码科技有限公司/ 索尼(中国)有限公司 Qingdao broadcast and Television Institute of Science/Tianshi/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 35 | 源名追随处理单元 Dynamic source name basic control unit | 1 | 台 pc | 3.59 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京天视网讯数码科技有限公司/索尼(中国)有限公司 Tianshi/Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 36 | 交换机 switch | 4 | 台 pc | 0.49 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Cisco/索尼(中国)有限公司 Cisco/Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 37 | 液晶显示屏 LCD | 8 | 台 pc | 11.12 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Barco/ 索尼(中国)有限公司 Barco/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 38 | 台式电脑 desktop pc | 1 | 台 pc | 0.21 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Hengxiang/ 索尼(中国)有限公司 Hengxiang/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 39 | 交换机 switch | 2 | 台 pc | 0.24 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | H3C/索尼(中国)有限公司 H3C/Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 40 | 宽带路由器 broad band router | 1 | 台 pc | 0.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | TP-Link/ 索尼(中国)有限公司 TP-Link/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 41 | 遥控线、线号等其他工程辅料 Remoting cable & Accessories | 2 | 个 pc | 0.53 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 42 | 摄像机便携箱 Camera portable case | 6 | 个 pc | 0.48 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 43 | 寻像器便携箱 Viewfinder portable case | 2 | 个 pc | 0.05 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fulaite/ 索尼(中国)有限公司 Fulaite/ Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 44 | 现场航空箱 On-site flying case | 3 | 个 pc | 0.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 45 | 安装辅材 Accessories | 1 | 批 Lot | 0.07 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd /Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 46 | 辅助工具车 Supporting tool van | 1 | 台 pc | 10.53 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 重庆市迪马实业股份有限公司/索尼(中国)有限公司 DiMa/Sony (China) Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 47 | 计算机 Computer | 1 | 台 pc | 0.31 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dell/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Dell/Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 48 | DVD播放机 DVD Player | 1 | 台 pc | 0.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Pioneer/成都杰西艺专业音频设备有限公司 Pioneer/Chengdu JCE professional audio equipment CO.,LTD | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 49 | 10路HD/SD-SDI输入多画面处理器 10-input multi-image display processor | 6 | 套 set | 1.71 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | MIRANDA | 加拿大 Canada | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 50 | 数字电视信号传输器 digital TV signal transmitter | 4 | 套 set | 44.11 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Hitachi | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 51 | 高清演播室便携式摄像机 HD studio portable camera | 6 | 套 set | 30.55 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/Beyerdynamic | 日本/德国 Japan/Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 52 | 高清高速摄像机 HD high speed camera | 2 | 套 set | 30.71 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/Furukawa/Beyerdynamic | 日本/英国/德国 Japan/UK/Germamy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 53 | 高清演播室摄像机 HD studio camera | 4 | 套 set | 43.02 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/Beyerdynamic/Furukawa/FUJINON | 日本/英国/德国 Japan/UK/Germamy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 54 | 转播车切换台 OB Van switcher | 1 | 套 set | 20.24 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 55 | 切换台 Switcher | 1 | 套 set | 9.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 56 | 矩阵 Matrix | 2 | 套 set | 16.10 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/EVERTZ/AXON | 日本/加拿大/荷兰 Japan/Canada/Netherlands | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 57 | 高清硬盘慢动作制作机 HD hard disk slow motion video sever | 2 | 套 set | 74.51 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | EVS | 比利时 Belgium | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 58 | 画面分割器 display processor | 8 | 套 set | 7.45 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | MIRANDA | 加拿大 Canada | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 59 | 画面分割器 display processor | 4 | 套 set | 1.99 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AXON | 荷兰 Netherlands | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 60 | 监视器 Monitor | 53 | 套 set | 15.50 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 韩国/日本 South Korea/Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 61 | 摄像机支撑系统 Camera supporting system (incl.the van and the EFP) | 12 | 套 set | 14.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SACHTLER | 德国 Germamy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 62 | 数字直播调音台 Digital live audio mixing console | 1 | 套 set | 43.20 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Euphonix/JCE/Dynaudio/Sennheiser | 美国/丹麦/德国 USA/Danmark/Germamy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 63 | 模拟备份调音台 Analogue backup audio mixer | 1 | 套 set | 0.47 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Toys INC | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 64 | 手提电缆盘 Portable cable reel | 61 | 套 set | 1.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | schill | 德国 Germamy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 65 | 摄像机及摄像机控制单元Tajimi接头改造 Camera and camera control unit Tajimi connector modification | 24 | 套 set | 1.43 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONYSONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 66 | 高清/标清视频跳线盘和跳线 HD/SD video patch-bay and video patch cord | 1 | 批 Lot | 1.51 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ADC | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 67 | 笔记本电脑 Notebook PC | 3 | 套 set | 1.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 68 | 电源电缆及耗材,接口板 Power cable and expendable, interface board | 1 | 批 Lot | 3.89 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Canare/ADC/Neutrik/BELDEN | 日本/美国/瑞士 Japan/USA/Switzerland | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 69 | 8.4寸液晶监视器 8.4-inch LCD monitor | 6 | 套 set | 0.93 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 韩国 South Korea | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 70 | 综合电缆 Cable | 4 | 批 Lot | 3.84 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | BELDEN/LEMO/Neutrik/Amphenol | 美国/瑞士 USA/Switzerland | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 71 | 电话藕合器 Telephone Hybrid | 1 | 套 set | 0.38 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Telos | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 72 | 专业广播级MD录音机 Professional MD recorder | 1 | 套 set | 0.06 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 73 | CD播放器 CD Player | 1 | 套 set | 0.07 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 74 | 瞬时播放硬盘录音机 Instantaneous play hard disk recorder | 1 | 套 set | 0.36 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 360 Systems | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 75 | 48轨硬盘录音机 48-track hard disk recorder | 1 | 套 set | 0.63 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 76 | 数字处理器 Digital processor | 1 | 套 set | 1.28 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | TC.Electronicc | 丹麦 Danmark | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 77 | 跳线盘 Patch cord | 16 | 套 set | 1.00 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Accessories | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 78 | 数字线路无源分离器 (1分2)Signal passive isolation distributor(1 divided into 2) | 5 | 套 set | 0.07 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ETS | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 79 | 8路无源话筒分离器 8 channel microphone signal passive isolation distributor | 1 | 套 set | 0.21 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Hirosys | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 80 | 音频处理器 Audio processor | 1 | 套 set | 1.22 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Vistek | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 81 | Dolby E编解码器,及多功能处理器 Dolby E encoder/decoder, and multi function processor | 1 | 套 set | 2.32 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dolby | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 82 | 专业监听耳机 Professional monitor headphone | 4 | 套 set | 0.05 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 马来西亚 Malaysia | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 83 | 监听检测电平表 audio monitor with channel meter | 1 | 套 set | 0.81 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Wohler | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 84 | 同步发生分配器 Sync signal generator | 5 | 套 set | 0.50 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Nivision | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 85 | 电缆 Cable | 11 | 套 set | 1.75 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | LINK S.r.l | 意大利 Italy | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 86 | 12讯道音频数字/模拟现场接线盒 12-channel digital/analog audio field connector box | 4 | 套 set | 0.27 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Hirosys | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 87 | MADI光纤传输机 MADI optical fiber transmitter | 2 | 套 set | 2.02 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Euphonix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 88 | 接口箱 Main interface box | 2 | 套 set | 3.12 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | OTARI | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 89 | 调音台 Audio mixer | 1 | 套 set | 3.79 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Development | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 90 | 效果处理器 Effect Processor | 6 | 套 set | 1.62 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | TC.Electronic/Telos/PROCO/RDL/Luckysound | 丹麦/美国 Danmark/USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 91 | 专业CD播放机 Professional CD Player | 2 | 套 set | 0.18 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 92 | 监听系统 Monitor system | 2 | 套 set | 1.85 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dynaudio/WOHLER/Sony | 丹麦/美国/马来西亚 Danmark/USA/Malaysia | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 93 | 多格式视频发生器 Multi-format video generator | 3 | 套 set | 2.79 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 94 | 波形/矢量监视器及示波器 PAL waveform/vector monitor | 7 | 套 set | 9.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 95 | 同步信号发生器 Sync signal generator | 3 | 套 set | 1.41 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 96 | 视音频信号转换与分配设备 Video&Audio signal switching & distributing equipment | 132 | 套 set | 31.65 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ANALOGWAY/Leitch/AXON/BARCO/EVERTZ | 法国/加拿大/荷兰/比利时 France/Canada/Netherlands/Belgium | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 97 | 时钟系统 Clock System | 6 | 套 set | 1.17 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | EVERTZ/Leitch/Network | 加拿大/挪威 Canada/Norway | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 98 | 车体 Coach Body | 1 | 套 set | 65.21 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Shook | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 99 | 车头 Trailer head | 1 | 套 set | 11.33 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Volvo | 瑞典 Sweden | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 100 | 全自动化数字调音台+音频工作站一体化系统 Fully automatic digital mixer & audio workstation integration system | 1 | 套 set | 31.66 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Fairlight/Schoeps/Shure/Audio-technica / Rycote/K & M | 澳大利亚/德国/日本/英国 Australia/Germany/Japan/UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 101 | 环绕声编解码系统 surround sound encoding-decoding system | 1 | 套 set | 3.95 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | TC.Electronic/Dolby | 丹麦/美国 Denmark/USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 102 | 时钟发生器 World Clock Generator | 1 | 套 set | 0.35 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Nivision | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 103 | 音源设备 Sound source equipments | 4 | 套 set | 0.37 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 104 | 环绕声监听音箱 Surround sound monitors | 2 | 套 set | 1.46 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dynaudio | 丹麦 Denmark | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 105 | 同期录音设备及录音棚话筒 Microphone and headphones for studio | 15 | 套 set | 1.20 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AKG/Neumann/K & M/Hirosys | 澳大利亚/德国/英国 Australia/Germany/UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 106 | 音频跳线盘、跳线等 Audio patchbay | 12 | 批 Lot | 0.35 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Accessories | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 107 | 内陆运保费 Inland freight & insurance fee |  |  | 4.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 Total |  |  | 605.23 |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：云南省广播电视基础设施改造项目 第4包 Project Name：Package 4 for Yunnan Province Broadcasting Infrastructure Improvement Project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 Item No. | 设备名称 Equipment |  | 数量 Quantity |  | 单位 Unit | 合同金额(万美元) CIP Price(10,000 dollars) | 中标商 Supplier | 中标商国别 Country of Supplier | 制造商 Name of Manufacturers | 制造商国别 Country of Manufacturers | 设备到货Cargo Receipt | 完工、验收Acceptance Certificate |
| 1 | 数字字幕机 Character generator |  | 4 |  | 台 pc | 5.93 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 新奥特硅谷视频技术有限责任公司/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 NEWAUTO/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 2 | TALLY系统 Tally System |  | 2 |  | 台 pc | 0.80 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 青岛市广播电视科学研究所/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Qingdao broadcast and Television Institute of Science/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 3 | 时钟系统 Clock system |  | 12 |  | 台 pc | 0.68 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 青岛市广播电视科学研究所/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Qingdao broadcast and Television Institute of Science/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 4 | 应急开关2X1 Emergency switch 2x1 |  | 2 |  | 个 pc | 0.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 5 | 双屏双控提词器 Double screen double control prompter |  | 2 |  | 台 pc | 1.47 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京视讯电子技术有限责任公司/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 6 | 电源配电柜 Power supply Power distribution cabinet |  | 2 |  | 个 pc | 0.44 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 7 | 电缆 Cable |  | 7 |  | 个 pc | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 8 | 电视墙 Video wall |  | 6 |  | 台 pc | 0.39 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 9 | 导控台 Control console |  | 12 |  | 台 pc | 0.73 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 10 | 设备机柜 Equipment cabinet |  | 8 |  | 个 pc | 0.39 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 11 | 端子板 Terminal board |  | 20 |  | 个 pc | 0.01 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 12 | 切换开关 Change-over switch |  | 1 |  | 个 pc | 0.04 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 13 | 电池 Battery |  | 250 |  | 个 pc | 5.90 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京星恒电源有限公司/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 14 | 充电器 Charger |  | 70 |  | 台 pc | 1.51 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京星恒电源有限公司/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 15 | 线缆及辅料 Cable and accessories |  | 2 |  | 条 pc | 0.04 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 16 | 工作台 Operating Desk |  | 1 |  | 台 pc | 0.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京天视网讯数码科技有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 17 | HD 非编以及字幕工作站 HD nonlinear editing and caption workstation |  | 4 |  | 台 pc | 15.80 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 18 | 液晶电脑显示器 LCD computer display |  | 1 |  | 台 pc | 0.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Samsung/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Samsung/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 19 | 彩色监视器 Color monitor |  | 1 |  | 台 pc | 0.41 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | JVC/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 JVC/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 20 | 监视器 Monitor |  | 1 |  | 台 pc | 0.35 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 松下电器(中国)有限公司 Matsushita Electric (China) Co., Ltd. | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 21 | 高精度扫描仪 High precision scanner |  | 1 |  | 台 pc | 0.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Epson/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 22 | 工作电脑 Work computer |  | 1 |  | 台 pc | 0.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 23 | 话筒调谐器 Microphone Tuning Unit |  | 50 |  | 台 pc | 6.32 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 松下电器(中国)有限公司 Matsushita Electric (China) Co., Ltd. | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 24 | 监视器 Monitor |  | 50 |  | 台 pc | 2.71 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 索尼(中国)有限公司 Sony (China)Co., Ltd. | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 25 | 监视器 Monitor |  | 1 |  | 台 pc | 0.41 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | JVC/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 JVC/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 26 | 监视器 Monitor |  | 1 |  | 台 pc | 0.35 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 松下电器(中国)有限公司 Matsushita Electric (China) Co., Ltd. | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 27 | 高精度扫描仪 High precision scanner |  | 1 |  | 台 pc | 0.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Epson/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Epson/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 28 | 工作电脑 Work computer |  | 1 |  | 台 pc | 0.15 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 29 | 液晶显示器 LCD |  | 11 |  | 台 pc | 1.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Dell/北京冠华荣信系统工程股份有限公司 Dell/Beijing GuanHua Glory AV System Integration Co.,Ltd | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 30 | 等离子显示屏 Plasma monitor |  | 1 |  | 台 pc | 1.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 松下电器(中国)有限公司 Matsushita Electric (China) Co., Ltd. | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 31 | 一体式14英寸液晶彩色监视器 One-Piece Type 14" Color LCD Monitor |  | 2 |  | 台 pc | 0.11 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 索尼(中国)有限公司 Sony (China)Co., Ltd. | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 32 | 液晶平板监示器 LCD display |  | 2 |  | 台 pc | 0.42 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京天视网讯数码科技有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 33 | 监听音箱 Speaker Monitor |  | 1 |  | 台 pc | 0.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | 北京天视网讯数码科技有限公司 | 中国 China | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 34 | 数字摄像机 Digital camera video recorder |  | 6 |  | 套 set | 32.54 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita/FUJINON/Furukawa/TELECAST | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 35 | 数字切换台 Digital video Switcher |  | 1 |  | 套 set | 4.11 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 36 | 矩阵 Matrix |  | 1 |  | 套 set | 5.29 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 37 | 波型监视器 Waveform monitor |  | 1 |  | 套 set | 2.30 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 38 | 同步系统 Synchronous system |  | 2 |  | 套 set | 2.64 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 39 | 监视系统 Monitoring system |  | 39 |  | 套 set | 8.93 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本/韩国 Japan / South Korea | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 40 | 视频周边设备 Video peripheries |  | 77 |  | 套 set | 7.77 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AXON/LEITCH/SCAN DO | 荷兰/加拿大/美国 Netherlands / Canada / USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 41 | 字幕、图像特技制作设备 Caption, image special effect production equipment |  | 1 |  | 套 set | 6.41 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ORAD | 以色列 Israel | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 42 | 编辑控制器 Editing controller |  | 1 |  | 套 set | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 43 | 10/100M 24口网络交换机 10/100M 24 port network switch |  | 2 |  | 套 set | 0.20 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | CISCO | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 44 | 系统集成用辅料 Accessories for system intergration |  | 1 |  | 套 set | 0.93 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Canare | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 45 | 系统连接所需各种电缆和接插件 Various cable and socket connectors required for system connection |  | 379 |  | 套 set | 1.94 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ADC/Canare/BELDEN/NEUTRIK | 美国/日本/瑞士 USA / Japan / Switzerland | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 46 | UPS电源 UPS power supply |  | 1 |  | 套 set | 1.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | MGE | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 47 | 三脚架 Tripod |  | 4 |  | 套 set | 4.59 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SACHTLER | 德国 Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 48 | 摇臂 Crane |  | 1 |  | 套 set | 1.97 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Jimmy Jib | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 49 | 数字广播调音台 Digital broadcasting mixer |  | 2 |  | 套 set | 12.21 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Logitek/Schoeps/DPA/Sennheiser/Dynaudio | 美国/德国/丹麦 | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 50 | 分离器 Separator |  | 2 |  | 套 set | 0.57 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Hirosys | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 51 | 跳线盘 Jumper panel |  | 1 |  | 批 Lot | 0.17 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Accessoris | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 52 | 监听耳机 Earphone |  | 2 |  | 套 set | 0.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 马来西亚 Malaysia | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 53 | 音频信号转换及分配设备 Audio signal switching & distributing equipment |  | 3 |  | 套 set | 0.78 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Telos/TC electronic | 美国/丹麦 USA / Denmark | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 54 | CD播放机 CD Player |  | 1 |  | 套 set | 0.06 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 55 | 摄录一体机 Digital camera video recorder |  | 52 |  | 套 set | 145.89 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita/FUJINON | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 56 | 摄录一体机 Digital camera video recorder |  | 28 |  | 套 set | 108.02 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/FUJINON | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 57 | 话筒及耳机 Microphone & earphone |  | 168 |  | 套 set | 10.34 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY/Matsushita | 日本/马来西亚 Japan / Malaysia | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 58 | 调音台 Mixer |  | 5 |  | 套 set | 11.74 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONOSAX/Sound-devices/Schoeps/DPA/Sennheiser/Dynaudio | 瑞士/美国/德国/丹麦 Switzerland / USA / Germany / Denmark | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 59 | 话筒 Microphone |  | 10 |  | 套 set | 2.74 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Sennheiser/K-Tek | 德国/英国/美国 Germany / UK / USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 60 | 硬盘多轨机 Hard Disk Multitrack |  | 2 |  | 套 set | 1.04 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Sound-devices | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 61 | 充电器 蓄电池 Battery Charger & rechargable battery |  | 148 |  | 套 set | 6.02 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 62 | 脚架、减震器等 Support, Crane, Absorber etc. |  | 79 |  | 套 set | 66.31 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SACHTLER | 德国 Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 63 | 减震器,摇臂等 Crane, Absorber etc. |  | 7 |  | 套 set | 17.83 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ABC/Jimmy Jib/Power Jib | 英国/美国 UK/USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 64 | 脚架 Support |  | 3 |  | 套 set | 10.02 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 65 | 录/放像机 Camera video recorder |  | 44 |  | 套 set | 112.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 66 | 录像机 Video recorder |  | 5 |  | 套 set | 6.50 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 67 | 驱动器 Drive |  | 20 |  | 套 set | 4.46 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 68 | 监视监测 Monitor System |  | 10 |  | 套 set | 2.09 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 69 | 监视监测系统 Monitor System |  | 36 |  | 套 set | 19.88 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 韩国/日本 South Korea / Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 70 | 数字电视信号传输器 D-CAM CLIP-ON Digital Microwave for ENG camera |  | 4 |  | 套 set | 2.57 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Gigawave | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 71 | 通话切换矩阵 Digital matrix intercom system |  | 5 |  | 套 set | 18.81 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Clearcom | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 72 | 多格式摄像机 Multi format camera |  | 4 |  | 套 set | 19.29 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita/Furukawa/FUJINON | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 73 | 数字切换台 Digital switcher |  | 1 |  | 套 set | 4.54 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Matsushita | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 74 | 波型监视器 Waveform monitor |  | 1 |  | 套 set | 0.71 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 75 | 监视器 Monitor |  | 34 |  | 套 set | 7.28 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本/韩国 | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 76 | 视频周边设备 Video peripheries |  | 43 |  | 套 set | 7.81 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AXON/LEITCH/SCAN DO | 荷兰/加拿大/美国 Netherlands / Canada / USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 77 | 编辑控制器 Editing controller |  | 1 |  | 套 set | 0.14 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Panasonic | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 78 | 10/100M 24口网络交换机 10/100M 24 port network switch |  | 2 |  | 套 set | 0.17 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | CISCO | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 79 | 系统集成辅料 Accessories for system intergration |  | 1 |  | 套 set | 0.93 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Canare | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 80 | 视频跳线设备 Video jumper equipment |  | 25 |  | 套 set | 0.60 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | ADC | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 81 | UPS电源 UPS power supply |  | 1 |  | 套 set | 1.08 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | MGE | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 82 | 系统连接所需各种电缆和接插件 Various cable and socket connectors required for system connection |  | 129 |  | 套 set | 0.87 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Canare/BELDEN | 日本/美国 Japan / USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 83 | 电源电缆，工具及耗材，接口板等 Cable,tool & expendable, interface board edc. |  | 230 |  | 套 set | 0.56 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | GHG/ADC/NEUTRIK | 美国/瑞士 USA / Switzerland | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 84 | 云台及脚架 Foot rest& Pan/tilt unit |  | 10 |  | 套 set | 4.59 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SACHTLER | 德国 Germany | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 85 | 摇臂系统 Crane system |  | 1 |  | 套 set | 1.97 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Jimmy Jib | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 86 | 分离器 Separator |  | 2 |  | 套 set | 0.57 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Hirosys | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 87 | 跳线盘 Jumper panel |  | 12 |  | 套 set | 0.17 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Audio Accessoris | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 88 | 专业监听耳机 Professional earphone |  | 2 |  | 套 set | 0.03 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 马来西亚 Malaysia | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 89 | 音频信号转换及分配设备 Audio signal switching & distributing equipment |  | 3 |  | 套 set | 0.78 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Telos/TC electronic | 美国/丹麦 USA / Denmark | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 90 | CD播放机 CD Player |  | 1 |  | 套 set | 0.06 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tascam | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 91 | 切换器 Switch |  | 1 |  | 套 set | 0.04 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Autodesk | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 92 | 特技动画制作系统 FX/Animation System |  | 2 |  | 套 set | 59.55 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Autodesk | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 93 | Hd示波器 Waveform monitor |  | 1 |  | 套 set | 3.52 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Tektronix | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 94 | 监视器 Monitor |  | 6 |  | 套 set | 6.56 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | SONY | 日本 Japan | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 95 | HD 非编网络系统 HD Nonlinear Editing Network System |  | 1 |  | 套 set | 40.67 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AVID | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 96 | 高端特技合成系统 Special Effect Composite System |  | 1 |  | 套 set | 18.23 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | Quantel | 英国 UK | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 97 | 高端HD制作系统 High End HD production System |  | 1 |  | 套 set | 14.77 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AVID | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 98 | HD非线性编辑工作站 HD Nonlinear Editing Workstation |  | 6 |  | 套 set | 33.40 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AVID | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 99 | 网络编辑站 Network Editing Workstation |  | 3 |  | 套 set | 6.27 | 丸红株式会社 Marubeni Corporation | 日本 Japan | AVID | 美国 USA | 已到货 OK | 已完工、验收 OK |
| 100 | 内陆运保费 Inland freight & insurance fee |  |  |  |  | 7.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 Total |  |  |  |  | 931.75 |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：云南省广播电视基础设施改造项目 第5包 合同号:12JP01GTF6IWD0301 Project Name：Package 1 for Yunnan Province Broadcasting Infrastructure Improvement Project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | Quantity 数量 | 合同总价（日元） | 合同总价(万美元) | 中标商 | 中标商国别 | Manufacture 生产厂名称 | Country of Origin 原产地 | 设备到货 | 完工、验收 |
| item No. | Equipment | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HD Video camera system part | 高清有线摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14bit HD Video camera (Tajimi connection base） | 14bit 高清摄像机(Tajimi连接座） | 6 | 13,357,476 | 11.22 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 3 | 7" viewfinder | 7"寻像器 | 5 | 2,636,580 | 2.22 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Korea | 已到货OK | 已完工YES |
| 4 | 2"HD B/W viewfinder | 2"高清黑白寻像器 | 2 | 585,860 | 0.49 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 5 | headphone (5 pin 6 pcs connection cable) | 耳机(5芯并包括6条连接线) | 6 | 653,982 | 0.55 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 6 | Video camera bearing plate | 摄像机托板 | 6 | 111,768 | 0.09 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 7 | HD camera control unit (Tajimi connection base） | 摄像机控制单元(Tajimi连接座） | 6 | 7,733,484 | 6.50 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 8 | Remote control panel | 摄像机遥控面板 | 6 | 3,093,648 | 2.60 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 9 | Remote control panel Connection cable (10 m) | 遥控面板连接电缆(10 米) | 6 | 98,988 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 10 | HD Lens | 高清镜头 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 11 | 14X ultra wide-angle，2x，half servo | 14倍超广角，2x，半伺服 | 2 | 3,972,864 | 3.34 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Fujifilm | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 12 | 18Xstandard lens，2x，half servo | 18倍标准，2x，半伺服 | 2 | 2,374,520 | 2.00 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Fujifilm | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 13 | 23Xstandard lens，2x，half servo | 23倍标准，2x，半伺服 | 2 | 3,972,864 | 3.34 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Fujifilm | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 14 | Half servo controller | 半伺服镜头控制器 | 5 | 880,280 | 0.74 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Fujifilm | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 15 | Video camera support system | 摄像机支撑系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 16 | Tripod head，double flexible handles, two level aluminum alloy Pozi-Loc tripod and wheel car | 云台，双伸缩手柄，铝合金两级Pozi-Loc三腳架及滑轮车 | 6 | 8,783,430 | 7.38 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Viten | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 17 | HD digital video stunt switcher | 高清数字视频切换台 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 18 | Multi-format switcher processor（Backup power supply1 unit、17 input board1 pcs、frame save board1 pcs、M/E software 1 set、switcher high definition upgrade software1 set、M/E high definition upgrade software 1 unit Control panel（24 straight cut key 2ME/）1 unit、panel backup power supply 1 unit、system control unit 1 unit、menul panel 1 unit、down stream module1 pcs、expand adapter module1pcs、panel connect cable (50PIN/5M)3 pcs、control unit 1 unit、power supply module 1 pcs、24 connector switch single busbar2 unit AUX remote control panel 2 unit | 多格式切换台处理器（含备份电源1台、17路输入板1块、帧存板1块、M/E软件1套、切换台高清升级软件1套、M/E高清升级软件1套、控制面板（24直切键 2ME/）1台、面板备份电源1台、系统控制单元1台、菜单面板1台、下游键模块1个、扩展适配器模块1块、面板连线(50PIN/5M) 3条、设备控制单元1台、电源模块1块、24口交换机2台、单母线AUX遥控面板2台。 | 1 | 9,349,065 | 7.86 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 19 | Switch | 交换机 | 2 | 314,006 | 0.26 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cisco | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 20 | HD Multi-format emergency Switch Console and matrix（32X34） | 高清调度矩阵 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 21 | Matrix main unit one set （including Matrix board1pcs、video router processor board1pcs、diginal input panel2pcs、HD output panel2 pcs、Optional Redundant PSU 1 uniteetc） | 矩阵主机一套（含矩阵板1块、视频矩阵处理板1块、多码流；输入板2块、HD输出板2块、备份电源1台等） | 1 | 4,864,213 | 4.09 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 22 | X-Y Control panel | X-Y型控制面板 | 1 | 216,504 | 0.18 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 23 | 32 key general Control panel | 32键通用控制面板 | 1 | 158,813 | 0.13 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 24 | 16 key general Control panel | 16键通用控制面板 | 2 | 519,652 | 0.44 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 25 | Peripheral system（accessories） | 周边系统（配套附件） |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 26 | Single frameHD down converter | 独立机箱高清下变换器 | 1 | 2,144,818 | 1.80 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | ShibaSoku Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 27 | VGA to HD-SDI converter | VGA至HD-SDI转换器 | 2 | 745,098 | 0.63 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TV One Limited | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 28 | Multi-function video signal processor | 多功能信号处理器 | 1 | 957,983 | 0.81 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FOR-A Company Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 29 | Remote Control Panel | 遥控面板 | 1 | 79,832 | 0.07 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | FOR-A Company Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 30 | HD Upconverter card（including rear panel） | 具有色彩校正器的高清上变换器板卡（含背板） | 2 | 1,221,962 | 1.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 31 | HD-SDI Signal Clock regeneration distributing amplifier card（including rear panel） | 高清SDI信号时钟再生分配放大器板卡（含背板） | 8 | 1,166,608 | 0.98 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 32 | SD-SDI Signal Clock Recover distributing amplifier card（including rear panel） | 标清SDI信号时钟恢复分配放大器板卡（含背板） | 2 | 88,986 | 0.07 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 33 | Dual HD Input 2x1 Changeover（Frame synchronization、downconverter、audio embedding function and VBS output）（including rear panel） | 双高清输入2x1倒换器（具有帧同步、下变换、音频加嵌功能以及VBS输出）（含背板） | 2 | 1,261,984 | 1.06 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 34 | 4 Channel (2xAES/EBU)digital audio mixed exchanger card（including rear panel） | 4通道(2xAES/EBU)数字音频混合交换器板卡（含背板） | 2 | 244,606 | 0.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 35 | 4 Channel Audio Sampling converter，with latency trace function ADD_ONcard（including rear panel） | 4通道音频采样率转换器，具有延时量跟踪功能的ADD_ON板卡（含背板） | 2 | 244,606 | 0.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 36 | Dual Channel HD-SDI to SD-SDI downconverter card（including rear panel） | 双通道高端高清SDI至标清SDI混合下变换器板卡（含背板） | 1 | 640,465 | 0.54 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 37 | Analog video distributing amplifier card（including rear panel） | 模拟视频分配放大器板卡（含背板） | 8 | 351,688 | 0.30 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 38 | 19 inch 4RU，18 card slot，including control unit and 1 power supply，support SNMP frame | 19英寸4RU，18个板卡插槽，含控制单元和1个电源，支持SNMP协议的机箱 | 2 | 501,558 | 0.42 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 39 | Optional Redundant PSU | 上述机箱电源的备份电源 | 2 | 102,822 | 0.09 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 40 | Housing Frame Blank Panel | 机箱盲板 | 8 | 16,176 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 41 | Double background input downstream keyer card（including rear panel） | 双背景输入的下游键板卡（含背板） | 1 | 659,944 | 0.55 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 42 | Keyer Remote Control Panel | 键控器遥控面板 | 1 | 98,779 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | BeiJing YuTian GuanTai Science&Technology Co.,LTD. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 43 | Switcher Control Panel | 倒换开关遥控面板 | 1 | 98,779 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | BeiJing YuTian GuanTai Science&Technology Co.,LTD. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 44 | Synchronizing and measuring system | 同步信号发生和测试系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 45 | Multi-format signal generator（Including analog synchronization module 1 pcs、Digital HDTV signal generate module 1 pcs and audio signal generate module 1 pcs） | 多格式信号发生器（含模拟强制同步模块1块、数字HDTV信号发生模块1块和音频信号发生模块1块） | 1 | 1,436,762 | 1.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 46 | SD Synchronizing signal generator | 标清同步信号发生器 | 1 | 529,339 | 0.44 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 47 | 19” Installation unit | 19”安装件 | 1 | 49,177 | 0.04 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 48 | Synchronizing Changeover | 同步倒换器 | 1 | 521,143 | 0.44 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 49 | HD oscillograph | 高清数字示波器 | 2 | 1,603,238 | 1.35 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 50 | HD Optional | 高清数字选件 | 2 | 182,868 | 0.15 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 51 | Oscilloscope thermodynamic Installation Rack | 示波器双联安装机架 | 2 | 93,670 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Tektronix Inc. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 52 | Monitor and TALLY System | 监视及TALLY系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 53 | 42" HD LCD Display | 42"高清液晶显示器 | 6 | 1,834,908 | 1.54 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Panasonic | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 54 | 12bit imitate composite vedio- digital vedio switch bar（including power adapater） | 12bit模拟复合视频—数字视频转换棒（含电源适配器） | 1 | 70,572 | 0.06 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Miranda | Canada | 已到货OK | 已完工YES |
| 55 | Tming code input HD、SD Four image splitter/Multi image module(including Rear panel) | 带时码输入的HD, SD 四画面分割/多画面模块（含后背板） | 9 | 4,621,311 | 3.88 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 56 | 19 inch 4RU、18pcs interface card slot、including control unite and 1pcs power supply、support SNMP frame | 19英寸4RU，18个板卡插槽，含控制单元和1个电源，支持SNMP协议的机箱 | 1 | 250,779 | 0.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 57 | Optional Redundant PSU | 上述机箱电源的备份电源 | 1 | 51,411 | 0.04 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 58 | Housing Frame Blank Panel | 机箱盲板 | 9 | 18,198 | 0.02 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 59 | Frame module control unite | 机箱模块产品控制单元 | 1 | 320,073 | 0.27 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Axon Digital Design B. V. | Netherland | 已到货OK | 已完工YES |
| 60 | DVI signal Optical cable | DVI信号传输光缆 | 6 | 674,418 | 0.57 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Cuanbo | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 61 | 9 inch LCD monitor | 9英寸液晶监视器 | 12 | 2,592,948 | 2.18 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 62 | Dual Mounting Bracket | 双位固定安装架 | 7 | 147,532 | 0.12 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 63 | Blank panel | 上述安装件的盲板 | 2 | 21,074 | 0.02 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 64 | 17cun OLED High precision technology monitor | 17寸OLED高精密技术监视器 | 1 | 1,609,412 | 1.35 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 65 | monitor control | 上述监视器控制器 | 1 | 91,966 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 66 | monitor control cable | 上述监视器控制线 | 1 | 17,670 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 67 | Monitor and controller Bracket | 上述监视器及控制器安装架 | 1 | 44,493 | 0.04 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 68 | Programmable signal source controller | 可编程讯源控制器 | 1 | 86,857 | 0.07 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Qingdao Broadcasting & TV Science Institute | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 69 | Signal source controller | 讯源同步器 | 1 | 34,389 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 70 | Double-channel 5-digit TALLY | 双路5位 泰丽灯 | 5 | 171,945 | 0.14 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 71 | Single-channel 5-digit TALLY | 单路5位 泰丽灯 | 5 | 108,575 | 0.09 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 72 | Character generator and Online Package | 字幕机和在线包装 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 73 | HD Online Package | 高清在线包装 | 1 | 7,450,981 | 6.26 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | China Digital Video (Beijing) Limited. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 74 | Embedded audio monitor | 嵌入音频监听仪 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 75 | Audio monitor euqipment | 音频监听设备 | 1 | 447,804 | 0.38 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Television Systems LTD. | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 76 | Studio Clock | 演播室时钟 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 77 | GPS clock | 卫星校时钟 | 1 | 88,675 | 0.07 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Qingdao Broadcasting & TV Science Institute | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 78 | Countdown controller | 倒计时控制器 | 1 | 86,857 | 0.07 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 79 | 4 inch Slave clock | 4寸子钟 | 1 | 61,524 | 0.05 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 80 | 4 inch Countdown slave clock | 4寸倒计子钟 | 2 | 141,160 | 0.12 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 81 | 2 inch Slave clock | 2寸子钟 | 1 | 38,008 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 82 | 2 inch Countdown slave clock | 2寸倒计子钟 | 1 | 41,628 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 83 | Tming code distribution repeater（EBU） | 时码分配中继器（EBU） | 1 | 38,008 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 84 | Intercom system | 演播室内部通话系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 85 | 32 full duplex Matrix Main machine | 32路全双工矩阵式通话主机 | 1 | 973,311 | 0.82 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 86 | System Softwate | 系统设定及编程软件 | 1 | 117,194 | 0.10 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 87 | 1RU module rack（including power supply） | 1RU模块机箱（含本机电源） | 1 | 94,415 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 88 | Double PARTY-LINE connector module | 双PARTY-LINE接口模块 | 1 | 95,799 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 89 | Double 4lines connector module | 双4线接口模块 | 1 | 95,799 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 90 | PATTY LINE power supply | PATTY LINE供电器 | 1 | 26,824 | 0.02 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 91 | 12 key intercom panel | 12键通话面板 | 4 | 824,292 | 0.69 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 92 | Earphone | 鹅颈话筒 | 4 | 123,896 | 0.10 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 93 | Single standard Headset | 单耳标准耳机 | 4 | 69,828 | 0.06 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 94 | UHF wireless transmitter | UHF无线发射基站 | 1 | 122,728 | 0.10 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 95 | Wireless receiving unit | 无线接收包 | 2 | 141,782 | 0.12 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 96 | Single Headset | 单耳耳机 | 2 | 8,516 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Clearcom | United States | 已到货OK | 已完工YES |
| 97 | Wireless base station（with chuck antenna） | 无线对讲通话基站（含吸盘天线） | 1 | 393,838 | 0.33 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Kenwood | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 98 | walk-talkie（with Headset） | 对讲机（含耳机） | 8 | 562,024 | 0.47 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Motorola | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 99 | GSM wireless phone bridge | GSM无线电话桥 | 1 | 306,555 | 0.26 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Nanjing Longbei | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 100 | WireTelephone coupler | 有线电话耦合器 | 1 | 173,714 | 0.15 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Suzhou Fortune Technology Co., Ltd. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 101 | Video and audio patch cord bay, cables and connectors | 视频跳线盘、接插件 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 102 | 24 Video patch cord bay | 24路视频跳线盘 | 8 | 918,224 | 0.77 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 103 | Video patch cord | 视频跳线绳 | 16 | 32,752 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 104 | Video cable and patch cord connector | 视频与跳线连接插头 | 10 | 12,610 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 105 | Video cable connector (100pcs/bag) | 视频频电缆插头(100个/包) | 12 | 429,180 | 0.36 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 106 | Video cable connector (100pcs/bag) | 视频频电缆插头(100个/包) | 1 | 43,167 | 0.04 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 107 | Terminating resistor (20pcs/bag) | 终结电阻(20个/包) | 2 | 34,586 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 108 | wire skinner | 剥线器 | 1 | 15,950 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 109 | video wire crimper | 压线钳 | 1 | 17,162 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 110 | Crimper module | 压线模块 | 1 | 20,584 | 0.02 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 111 | Crimper module | 压线模块 | 1 | 27,593 | 0.02 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 112 | BNC tool | BNC工具 | 1 | 14,411 | 0.01 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 113 | Video Isolating transformer | 视频隔离变压器 | 4 | 425,116 | 0.36 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Lux Media Plan | Germany | 已到货OK | 已完工YES |
| 114 | The cabinet and internal distribution system | 机柜机架及内部配电系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 115 | 10 meter vidicon cable（Tajimi plug） | 10米摄像机光缆(Tajimi插头) | 6 | 809,520 | 0.68 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 116 | 150 meter vidicon cable（Tajimi plug） | 150米摄像机光缆(Tajimi插头) | 2 | 745,588 | 0.63 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 117 | 200 meter vidicon cable（Tajimi plug） | 200米摄像机光缆(Tajimi插头) | 2 | 893,038 | 0.75 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 118 | 250meter vidicon cable（Tajimi plug） | 250米摄像机光缆(Tajimi插头) | 2 | 1,044,676 | 0.88 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 119 | Φ2.5video cable(per200meter) | Φ2.5视频电缆(每200米) | 20 | 598,700 | 0.50 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 120 | Φ4.5video cable(per200meter) | Φ4.5视频电缆(每200米) | 5 | 270,445 | 0.23 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 121 | The studio audio surveillance system | 演播室音频监听系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  |  | 已到货OK | 已完工YES |
| 122 | Digital mixing console | 主数字调音台 | 1 | 7,008,835 | 5.89 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Studer | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 123 | Backup console | 备份调音台 | 1 | 361,397 | 0.30 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | YAMAHA | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 124 | Wireless handheld microphone | 无线手持话筒 | 2 | 1,176,600 | 0.99 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sennheiser | Germany | 已到货OK | 已完工YES |
| 125 | Lavalier Microphones | 领夹话筒 | 2 | 989,130 | 0.83 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sennheiser | Germany | 已到货OK | 已完工YES |
| 126 | Wired Gooseneck microphones | 有线鹅颈话筒 | 4 | 152,100 | 0.13 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Shure | Mexico | 已到货OK | 已完工YES |
| 127 | Wired Microphone | 有线效果话筒 | 4 | 255,596 | 0.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | AUDIO TECHNIC | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 128 | CD player | CD播放器 | 2 | 220,778 | 0.19 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 129 | MD Player | MD播放机 | 1 | 99,532 | 0.08 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | TASCAM | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 130 | Telephone System | 电话耦合器 | 1 | 189,239 | 0.16 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Comrex | America | 已到货OK | 已完工YES |
| 131 | Linear Spatial Reference, Bi-Amplified Studio Monitor | 有源监听音箱 | 2 | 237,614 | 0.20 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | JBL | Mexico | 已到货OK | 已完工YES |
| 132 | Headphone | 耳机 | 2 | 56,070 | 0.05 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Shure | Mexico | 已到货OK | 已完工YES |
| 133 | Patchbays | 跳线盘 | 3 | 283,860 | 0.24 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Switchcraft | America | 已到货OK | 已完工YES |
| 134 | TT / Bantam Audio Patchcords | 跳线 | 10 | 39,460 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Switchcraft | America | 已到货OK | 已完工YES |
| 135 | Microphone Splitter Systems | 话分 | 1 | 245,309 | 0.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Hirosys | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 136 | Digital passive distributor | 数字无源音分 | 3 | 68,337 | 0.06 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sounddigital | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 137 | Analog passive distributor | 模拟无源音分 | 4 | 49,060 | 0.04 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sounddigital | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 138 | Analog audio distributor | 模拟音分 | 1 | 68,336 | 0.06 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | BAC | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 139 | Digital audio distributor | 数字音分 | 1 | 551,946 | 0.46 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | STUDER | UK | 已到货OK | 已完工YES |
| 140 | 4 channel 2x1 switch | 2选1切换器 | 2 | 122,654 | 0.10 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sounddigital | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 141 | Connectors and cables | 接插件，线材 | 1 | 438,053 | 0.37 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 142 | 110-75Ωconverters | 110-75转换器 | 10 | 32,430 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 143 | Mutli-core cable | 多芯电缆 | 2 | 143,682 | 0.12 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 144 | Interface box | 接口盒 | 1 | 56,676 | 0.05 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 145 | XLR cable | 扇尾缆 | 1 | 34,438 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | CANARE Electric Co., Ltd. | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 146 | Harddisk record and replay system | 硬盘记录及重放系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 147 | HD multi format VCR | 高清多格式录像机 | 2 | 12,149,782 | 10.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | Sony (China) Limited | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 148 | SD VCR | 标清录像机 | 2 | 3,172,840 | 2.67 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 149 | Harddisk VCR | 硬盘录像机 | 1 | 3,352,942 | 2.82 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 150 | BDROM | 蓝光驱动器 | 1 | 304,426 | 0.26 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 151 | 50GB professional disk | 50GB专业蓝光盘 | 4 | 31,312 | 0.03 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 152 | 64G SxScard | 64G SxS卡 | 2 | 391,708 | 0.33 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 153 | SxS card reader | SxS卡读卡器 | 1 | 25,546 | 0.02 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 154 | Studio Subsystem | 演播室子系统 |  |  |  | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | Japan | 已到货OK | 已完工YES |
| 155 | The studio with multi-function outside interface pannel (including: video BNC, audio XLR, radio frequency (rf)BNC, telephone RJ45、 telephone RJ11、etc interface) | 演播室用多功能外接口板(包括：视频BNC、音频XLR、射频BNC、通话RJ45、电话RJ11等接口) | 1 | 255,460 | 0.21 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan | BeiJing YuTian GuanTai Science&Technology Co.,LTD. | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 156 | Studio indoor interface panel | 演播室内接口板 | 1 | 127,731 | 0.11 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
| 157 | Auxiliary materials, including casing, line number, etc | 辅助材料，含套管，线号,等 | 1 | 639,240 | 0.54 | 小川精机株式会社Ogawa Seiki Co,Ltd | 日本 Japan |  | China | 已到货OK | 已完工YES |
|  |  |  |  | 143,700,000 | 120.76 |  |  |  |  |  |  |

四、审计发现的问题

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中审计人员还关注了项目执行过程中相关单位国家法规和项目贷款协定遵守情况、内部控制和项目管理情况及上年度审计建议整改落实情况。审计未发现问题。

（A）和（B）账户特指在省级开设的银行账户（不包括在中国银行总行开设的特别账户）。

Both of (A) and (B) account should be regarded as the account which is opened at provincial level. As the answer of this inquiry, S/A account opened in Bank of China should not be applicable.